Pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2023. gada 23. novembra lēmumam Nr. 429

“Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija lēmumā Nr.253 “Par Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāna apstiprināšanu””

**Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns**

(no 2023. gada 1. decembra līdz 30. jūnijam)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā, apstiprināšana domes sēdē, publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” | Janvāris - Marts | CKS |
|  | Domes lēmums par grozījumiem ar ĀŪ noslēgtajā līgumā, līguma grozījumi | Marts | ĀŪ, JIN |
|  | Saistošo noteikumu pārskatīšana par ūdenssaimniecības pakalpojumiem | Janvāris - Februāris | ĀŪ un CKS |
|  | Saimniecisko līgumu, uzņemto saistību (ES projekti u.c.) inventarizācija un analīze līgumsaistību piekritības jautājumos | Decembris - Maijs | CKS un ĀŪ |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS, ĀŪ |
|  | Paziņojumi atsevišķo mājsaimniecību klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS, ĀŪ |
|  | CKS klientu datubāzes pieejamības ĀŪ nodrošināšana ūdensapgādes pakalpojumu jomā. | Maijs - Jūnijs | CKS, ĀŪ |
|  | Līgumu par komunālo pakalpojumu sniegšanu pārskatīšana un jaunu līgumu projektu sagatavošana ūdensapgādē. | Maijs - Jūnijs | CKS, ĀŪ |
|  | Līgumu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu noslēgšana ar apsaimniekotājiem un mājsaimniecībām | –Decembris – Maijs | CKS un ĀŪ |
|  | Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā” atcelšana. | Marts - Maijs | CKS |
|  | Jauns regulējums par CKS tarifu saglabāšanu līdz ĀŪ jaunu tarifu apstiprināšanai | Marts - Maijs | ĀŪ un CKS |
|  | CKS materiālo vērtību inventarizācija un nodošana ĀŪ | –Maijs - Jūnijs | CKS |
|  | Ar materiālo vērtību nodošanu saistītās dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra kartiņu kopijas) | Maijs | CKS |
|  | Dokumentācijas nodošana arhīvā, iznīcināšana, nodošana, u.tml. | Jūnijs | CKS un ĀŪ |
|  | Iesniegt domes lēmumprojektu par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.07.2024. | Februāris | CKS |
|  | Nosūtīt rakstveida apliecinājumu CKS par to, kuriem CKS ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.07.2024. | Februāris | ĀŪ |
|  | Nosūtīt vēstuli arodbiedrībai piekrišanas saņemšanai, darba līgumu uzteikšanai arodbiedrības biedriem | Februāris | CKS |
|  | Paziņot CKS ūdenssaimniecības darbiniekiem par ūdenssaimniecības nodaļas likvidēšanu 30.06.2024. un uzteikt darba tiesiskās attiecības vai vienoties par esošā darba līguma grozījumiem.  Arodbiedrības biedriem paziņot nākamajā dienā pēc arodbiedrības piekrišanas saņemšanas. | Februāris - Marts | CKS |
|  | Noslēgt darba līgumus ar CKS darbiniekiem, kuri uzsāk darba attiecības ar ĀŪ 01.07.2024. | Jūnijs | ĀŪ |
|  | Informēt CKS, kuri no ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem uzsāks darbu ĀŪ | Jūnijs | ĀŪ |