1. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 290

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības

un siltumapgādes funkciju nodošanas

termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu

apstiprināšanu”

**Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** |
|  | CKS ūdensapgādes pakalpojumu klientu datubāzes pieejamība ĀŪ. | Augusts | CKS, ĀŪ |
|  | Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanā. | Augusts | CKS |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par turpmāko kārtību ūdensapgādes pakalpojumu pieejamībai, esošo līgumisko attiecību turpināšanu un jaunu līgumu noslēgšanu. | Augusts | CKS, ĀŪ |
|  | Paziņojumi atsevišķo mājsaimniecību klientiem par turpmāko kārtību ūdensapgādes pakalpojumu pieejamībai. | Augusts | CKS, ĀŪ |
|  | Rakstveida paziņojuma iesniegšana CKS Ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem, kuriem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.10.2024. | Augusts | ĀŪ |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.10.2024. | Augusts | CKS |
|  | CKS Ūdenssaimniecības nodaļas darbinieku informēšana par amatu likvidēšanu, darba tiesisko attiecību uzteikšanu vai darba līguma grozījumiem. | Augusts | CKS |
|  | Saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija un analīze ūdenssaimniecības pakalpojumu piekritības jautājumos, dokumentu nodošana ĀŪ. | Septembris | CKS, ĀŪ |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā un to publicēšana. | Septembris | CKS |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par grozījumiem ar ĀŪ deleģējuma līgumā un attiecīgas vienošanās parakstīšana. | Septembris | ĀŪ, JIN |
|  | Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" atzīšana par spēku zaudējušiem. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra saraksti, kartiņu kopijas) un nodošana ĀŪ. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību nodošana ĀŪ. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmai piekritīgu dokumentu inventarizācija, nodošana ĀŪ un arhīvā, kā arī neuzglabājamo dokumentu norakstīšana un iznīcināšana. | Septembris | CKS, ĀŪ |
|  | Darba līgumu noslēgšana ar bijušajiem CKS darbiniekiem, kuri uzsāks darbu ĀŪ ar 01.11.2024. | Oktobris | ĀŪ |
|  | Domes lēmums par ar ūdenssaimniecības sistēmu saistīto zemes un ēku nodošanu ĀŪ lietošanā. | Novembris | ĀŪ, ĀNP |
|  | Ūdenssaimniecības objektu ekspluatācijai nepieciešamo zemes īpašumu un ēku apzināšanu un domes lēmuma projekta sagatavošana par to atsavināšanu ieguldīšanai SIA pamatkapitālā. | 30.04.2025. | ĀŪ |
|  | Līgumu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu pārslēgšana ar apsaimniekotājiem un mājsaimniecībām | 31.12.2025. | ĀŪ |