1. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 290

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības

un siltumapgādes funkciju nodošanas

termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu

apstiprināšanu”

Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CKS ūdensapgādes pakalpojumu klientu datubāzes pieejamība ĀŪ. | Augusts | CKS, ĀŪ |
|  | Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanā. | Augusts | CKS |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par turpmāko kārtību ūdensapgādes pakalpojumu pieejamībai, esošo līgumisko attiecību turpināšanu un jaunu līgumu noslēgšanu. | Augusts | CKS, ĀŪ |
|  | Paziņojumi atsevišķo mājsaimniecību klientiem par turpmāko kārtību ūdensapgādes pakalpojumu pieejamībai. | Augusts | CKS, ĀŪ |
|  | Rakstveida paziņojuma iesniegšana CKS Ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem, kuriem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.10.2024. | Augusts | ĀŪ |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.10.2024. | Augusts | CKS |
|  | CKS Ūdenssaimniecības nodaļas darbinieku informēšana par amatu likvidēšanu, darba tiesisko attiecību uzteikšanu vai darba līguma grozījumiem. | Augusts | CKS |
|  | Saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija un analīze ūdenssaimniecības pakalpojumu piekritības jautājumos, dokumentu nodošana ĀŪ. | Septembris | CKS, ĀŪ |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā un to publicēšana. | Septembris | CKS |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par grozījumiem ar ĀŪ deleģējuma līgumā un attiecīgas vienošanās parakstīšana. | Septembris | ĀŪ, JIN |
|  | Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" atzīšana par spēku zaudējušiem. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra saraksti, kartiņu kopijas) un nodošana ĀŪ. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību nodošana ĀŪ. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmai piekritīgu dokumentu inventarizācija, nodošana ĀŪ un arhīvā, kā arī neuzglabājamo dokumentu norakstīšana un iznīcināšana. | Septembris | CKS, ĀŪ |
|  | Darba līgumu noslēgšana ar bijušajiem CKS darbiniekiem, kuri uzsāks darbu ĀŪ ar 01.11.2024. | Oktobris | ĀŪ |
|  | Domes lēmums par ar ūdenssaimniecības sistēmu saistīto zemes un ēku nodošanu ĀŪ lietošanā. | Novembris | ĀŪ, ĀNP |
|  | Ūdenssaimniecības objektu ekspluatācijai nepieciešamo zemes īpašumu un ēku apzināšanu un domes lēmuma projekta sagatavošana par to atsavināšanu ieguldīšanai SIA pamatkapitālā. | 30.04.2025. | ĀŪ |
|  | Līgumu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu pārslēgšana ar apsaimniekotājiem un mājsaimniecībām | 31.12.2025. | ĀŪ |