# Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

# Ādažu novadā, 2024. gada 23.maijā  					           Nr. ĀNP/1-7-5/24/18

Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.Bulāns.

Piedalās:   		Komisijas locekļi:  I.Pērkone, S.Mūze, K.Miķelsone

Nepiedalās:        A.Brūvers, G.Miglāns, G.Porietis, E.Kāpa.

Uzaicināti: 	I.Plikgalve, A.Dukāte.

Protokolē: 	L.Pavlovska

Sēde notiek: 	attālināti, MS TEAMS vidē.

Sēde sākās:	sākās plkst. 14.00 un tika slēgta plkst. 14.15

DARBA KĀRTĪBA

- Par projekta “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu” būvprojekta statusu, informāciju no Ādažu novada būvvaldes. ( ziņo A. Dukāte, I.Plikgalve)

SANĀKSMES GAITA

- Par projekta “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu” būvprojekta statusu, informāciju no Ādažu novada būvvaldes

(ziņo A. Dukāte, I. Plikgalve)

Ziņo, ka par saņemto informāciju no Ādažu novada būvvaldes par projekta tālākās virzības nesaskaņošanu, ņemot vērā, ka projekta ietvaros no privātīpašumiem ir nepieciešams saņemt īpašnieku akceptu par plānotā projekta realizēšanu, proti, plānotajai infrastruktūrai ir jābūt 50 cm attālumā no privātīpašumiem. Informē, ka ir divi īpašnieki, ar kuriem tas būtu jāsaskaņo, uzsver, ka īpašnieki nav vērsti uz komunikāciju un ir pret projekta realizēšanu, kas apgrūtina tālāko virzību.

KOMISIJA debatē par iespējamiem risinājumiem projekta realizēšanai un saskaņošanai ar privātīpašniekiem. (K. MIĶELSONE ierosina pārrunāt radušos situāciju ar Ādažu novada būvvaldes vadītāju A. Grikmani.).

KOMISIJA NOLEMJ: 	  Pieņemt informāciju zināšanai. Organizēt tikšanos ar Ādažu novada būvvaldes vadītāju A. Grikmani.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks									V. Bulāns

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU