# Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

# Ādažu novadā, 2024. gada 11. janvārī 					   Nr. ĀNP/1-7-5/24/3

Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis.

Piedalās:   		Komisijas locekļi E.Kāpa, I. Pērkone, S.Mūze, V.Bulāns, K.Miķelsone.

Nepiedalās:        A.Brūvers, G.Miglāns

Uzaicināti: 	I.Plikgalve, L.Bernāns.

Protokolē: 	L.Pavlovska

Sēde notiek: 	attālināti, MS TEAMS vidē.

Sēde sākās:	sākās plkst. 11.00 un tika slēgta plkst. 11.40

DARBA KĀRTĪBA:

- Par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas gaitu.

- Par pretplūdu dambja projekta hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.

SANĀKSMES GAITA

- Par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas gaitu

(ziņo I.Plikgalve, L. Bernāns)

I.PLIKGALVE ziņo ka, lielākā daļa no sākotnēji uzskaitītajiem nepabeigtajiem darbiem ir pabeigti, bet par atlikušajām neizpildītajām sadaļām PA “ Carnikavas komunālserviss” ir gatava sniegt atzinumu.

L.BERNĀNS iepazīstina ar trūkumu sarakstu pirms būves gatavībai ekspluatācijā (pielikums).

KOMISIJA debatē par atlikušajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

KOMISIJA NOLEMJ: Izskatīt jautājumu atkārtoti PUK šā gada 16. janvāra sēdē.

- Par pretplūdu dambja projekta hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju

(ziņo L.Bernāns)

L.BERNĀNS ziņo par projekta sagatavošanai nepieciešamo hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.

KOMISIJA NOLEMJ: Saskaņot hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.

*KOMISIJA vienojas, ka nākamā PUK sēde notiks šā gada 16. janvārī, plkst. 11.00.

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU