# Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

# Ādažu novadā, 2024. gada 25. novembrī  					   Nr. ĀNP/1-7-5/24/38

Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

Piedalās:   		Komisijas locekļi: V. Bulāns, I. Pērkone, G. Miglāns, E. Kāpa, L. Bernāns

Nepiedalās:	K.Miķelsone, S.Mūze

Uzaicināti: 	I.Plikgalve

Protokolē: 	I. Krūzmane

Sēde notiek: 	attālināti, MS TEAMS vidē

Sēde sākās:	sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst. 13.25

DARBA KĀRTĪBA

- Par maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecību Rīga – Carnikava

SANĀKSMES GAITA

- Par maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecību Rīga – Carnikava

(I. Plikgalve)

I.PLIKGALVE iepazīstina ar priekšlikumu par izslēdzamiem darbiem prioritārā secībā 6 veloceliņa tāmes komponentēm, kas kopējo maģistrālā veloceļa Rīga – Carnikava infrastruktūras būvniecības tāmi kopsummā samazinātu par aptuveni 500 000 euro.

KOMISIJA NOLEMJ: 	 uzdot APN sniegt prezentāciju kārtējā domes sēdē par iespējamajiem izslēdzamajiem darbiem prioritārā secībā no veloceļa Rīga – Carnikava būvdarbu tāmes.

Komisijas priekšsēdētājs 										G. Porietis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU