APSTIPRINĀTS

ar Ādažu novada pašvaldības domes

2025.gada 29. maija lēmumu Nr. XXX

DARBA UZDEVUMS

Lokālplānojuma  izstrādei nekustamajiem īpašumiem

“Sauleslejas” un “Augšnagaiņi”, Birzniekos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā

- Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā un otrā daļa, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkts, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam (apstiprināta Ādažu novada domes sēdē 2013. gada 23. jūlijā, lēmums Nr. 16/ aktualizēta ar 27.07.2021. domes sēdes lēmumu Nr.16).

Spēkā esošajā Ādažu novada teritorijas plānojumā (apstiprināts ar domes 27.03.2018. lēmumu Nr.49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, paziņojums 13.04.2018. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr.74), nekustamā īpašuma “Sauleslejas” (kadastra Nr. 80440040100) zemes vienībai "Bez adreses", ar kadastra apzīmējumu 80440040100 un nekustamā īpašuma “Augšnagaiņi” (kadastra Nr. 80440040102) zemes vienībai "Bez adreses", ar kadastra apzīmējumu 80440040102 funkcionālais zonējums noteikts Lauksaimniecības teritorija (L),  Transporta infrastruktūras teritorija (TR), Ūdeņu teritorija (Ū), kā arī tie atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem Polderu sateces baseinu teritorijas (TIN11).

Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā detālplānojums, kurš apstiprināts ar Ādažu novada pašvaldības domes 23.09.2014. lēmumu Nr. 205 “Par Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu “Sauleslejas” un “Augšnagaiņi” grozījumu projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums risinājumi tiks izvērtēti plānošanas procesā, atbilstoši jaunajai attīstības iecerei.

- Lokālplānojuma mērķis

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veidot Baltijas mērogā unikālu, harmonisku un ainavisku teritorijas attīstību ar unikālu parku aptuveni 3,5 ha platībā kā nozīmīgāko attīstības elementu teritorijā, savietojot to ar ilgtspējīgiem dzīvojamās un publiskās apbūves risinājumiem, risinot attīstībai atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī grozīt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, sarkano līniju novietojumu.

- Lokālplānojuma teritorija

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80440040100 13.06 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80440040102 5.99 ha platībā.

- Darba uzdevumi:

  - Izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sauleslejas” (kadastra Nr. 80440040100) un “Augšnagaiņi” (kadastra Nr. 80440040102) saskaņā ar šo uzdevumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Noteikumiem Nr.240 un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem normatīvajiem aktiem.

  - Raksturot lokālplānojuma teritorijas plānotās attīstības atbilstību Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (2013.-2037.), ņemot vērā, ka ar Ādažu novada pašvaldības domes 27.02.2025. lēmumu Nr. 57 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam aktualizāciju“ ir uzsākta stratēģijas aktualizācija.

  - Nodrošināt piekļuves iespējas visiem jaunveidojamajiem zemesgabaliem.

  - Ņemt vērā, ka 3.6200 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440040100 ir meža zeme un šajās teritorijās plānotajai dzīvojamai apbūvei piemērot Ādažu novada teritorijas plānojuma nosacījumus mežaparka tipa savrupmāju apbūvei, pieļaujot dvīņu māju būvniecību.

  - Ņemt vērā, ka Ādažu novada izstrādes procesā esošā jaunā teritorijas plānojuma risinājumos paredzēts grozīt Birznieku ciema robežu, jāievēro Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumu Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” 17.punkta prasības ciema robežas attālumam no valsts autoceļa.

  - Nodrošināt no lokālplānojuma teritorijas publisku piekļuvi sporta un aktīvās atpūtas parkam "Zibeņi".

  - Izvērtēt tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns”  rekomendācijas teritorijas plānošanai, t.sk. plānot lokālplānojuma teritorijai blakus esošā saules paneļu parka ietekmes mazināšanas pasākumus.

  - Lokālplānojuma risinājumos ņemt vērā plānotās veloinfrastruktūras novietojumu atbilstoši Ādažu novada Transporta attīstības plānam.

  - Lokālplānojuma izstrādē piesaistīt sertificētu meliorācijas speciālistu, kas izvērtē esošo meliorācijas sistēmu tehnisko stāvokli un atbilstību plānotajai iecerei, risinājumos iekļaut hidromeliorācijas pasākumus, ņemot vērā, ka Lokālplānojuma teritorija atrodas Laveru poldera teritorijā, risinājumus saskaņojot ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”,  un p/a “Carnikavas komunālserviss”.

  - Projektējot dzīvojamo un publisko objektu apbūvi, jāņem vērā Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība", dzīvojamo apbūvi neplānojot trokšņa pārsniegumu zonās vai arī nodrošinot tehniskos pasākumus aizsardzībai pret troksni, kas nepārsniedz noteikumos noteiktos robežlielumus, pamatojot risinājumus ar tehniskiem aprēķiniem un mērījumiem, kas doti noteikumu 1.pielikumā. Starp valsts autoceļu P1 un plānoto dzīvojamo apbūvi paredzēt atbilstošu buferzonu.

  - Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus lokālplānojumā ietvertajai teritorijai. Apbūves noteikumos noteikt detalizētas prasības inženierkomunikāciju tīkliem.

  - Nodrošināt būvnormatīviem atbilstošu automašīnu novietņu skaitu, to izvietojumu saskaņojot ar p/a “Carnikavas komunālserviss”.

  - Apbūves noteikumos un Grafiskajā daļā precizēt funkcionālās zonas, tajās atļauto izmantošanu un apbūves parametrus.

  - Publiskiem mērķiem (publiskajai ārtelpai vai publiskiem apstādījumiem (kas neietilpst ielu, ceļu un laukumu teritorijā) paredzēt vismaz 10% no plānojamās teritorijas.

  - Projektā iekļaut publiskās ārtelpas labiekārtojuma skici, izmantojot universālā dizaina principus un vadlīnijas.

  - Norādīt ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām.

  - Lokālplānojuma sastāvā izstrādāt gājēju un transporta plūsmas shēmu, attēlojot galvenos satiksmes dalībnieku kustības virzienus un projekta savienojumus ar apkārtējo ceļu/ielu tīklu. Shematiski attēlot sabiedriskā transporta pieejamību.

  - Lokālplānojuma saistošo noteikumu projektā paredzēt tā īstenošanas kārtas un secību Paredzēt inženierkomunikāciju pieslēgumus centrālajiem tīkliem (elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija). Lokālplānojuma īstenošanas kārtībā noteikt, ka īstenošanas 1.kārtā jāizbūvē un jāizveido pieslēgums centrālajiem inženiertīkliem un tikai pēc tam var uzsākt nākošo kārtu īstenošanu.

  - Projekta izstrādes laikā ņemt vērā piegulošo teritoriju esošos un plānotos attīstības risinājumus.

  - Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus ciema teritorijā pie maģistrālajām un vietējas nozīmes ielām paredzēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām satiksmes jomā.

- Darba saturs

Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.4. nodaļas prasībām.

- Izstrādes kārtība:

Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. nodaļas prasībām.

- Izstrādāšanas nosacījumi:

  - Lokālplānojumu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā, uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam.

  - Lokālplānojumu izstrādāt, ievērojot valsts institūciju izsniegtos nosacījumus lokālplānojumu izstrādāšanai. Pieprasīt nosacījumus un, ja nepieciešams, arī atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju no šādām institūcijām – Aizsardzības ministrija, Enerģētikas un vides aģentūra (iesniegums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu), VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, Valsts vides dienests, Veselības inspekcija, AS “Sadales tīkls”, AS “GASO”, SIA “Ādažu Ūdens”, SIA “Tet”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”.

  - Līdz lokālplānojuma redakcijas nodošanai publiskajai apspriešanai, sagatavot vizuālos materiālus (vizualizācijas, attēlus u.c.) lokālplānojuma teritorijas telpiskai atainošanai un informatīvo stendu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajā kārtībā.

  - Darba izstrādāšanas gaitā pārskatus par publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī lokālplānojuma projektu (drukātā un digitālā veidā (*shp vai *dgn vai  *dwg, *doc failu veidā)) iesniegt Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļā.

  - Lokālplānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļā, pievienojot grafiskos materiālus digitālā formā (*shp vai *dgn vai  *dwg failu veidā) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus *pdf  un Word dokumentu formātā.

  - Plānošanas dokumentus var izstrādāt personas, kuras ir ieguvušas vismaz otrā līmeņa augstāko vai akadēmisko izglītību vides, dabas, sociālo vai inženierzinātņu jomā un kurām ir atbilstošas zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze plānošanas dokumentu izstrādē.

  - Lokālplānojuma grafisko daļu var izstrādāt personas, kuras atbilst normatīvajos aktos par ģeotelpisko informāciju noteiktajām prasībām ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja							I.Murziņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU