

**Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols**

Ādažos, 2025. gada 14.jūlijā  Nr. ĀNP/1-7-5/25/22

**Sēdi vada:** Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

**Piedalās:** Komisijas locekļi: E.Kāpa, G.Miglāns, L.Bernāns, K.Miķelsone, S.Mūze

**Nepiedalās:** I.Pērkone

**Uzaicināti:** L.Balode, S.Ruģēna, G.Dundure

**Protokolē:** I.Krūzmane

**Sēde notiek:** klātienē, Gaujas iela 33A, Ādaži, attālināti *MS Teams* vidē

**Sēde sākās:** sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst.14.30

DARBA KĀRTĪBA

1. Informatīvs ziņojums par dalību pašvaldību meliorācijas sistēmu sakārtošanas, rekonstrukcijas, kā arī pilsētu lietus, ūdens kanalizācijas sistēmas investīciju projektu atlasē.
2. Par Alderu un Kanāla ielas veloceliņa izbūvi.
3. Par dalību Projektā 2.2.3.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
4. Par “Blusu” kroga projekta aktualitātēm.

SANĀKSMES GAITA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 1. **Informatīvs ziņojums par dalību pašvaldību meliorācijas sistēmu sakārtošanas, rekonstrukcijas, kā arī pilsētu lietus, ūdens kanalizācijas sistēmas investīciju projektu atlasē** |   (L.Balode)  L.BALODE informē par Zemkopības ministrijas uzaicinājumu pieteikt projektu aizņēmuma saņemšanai “Par pašvaldību meliorācijas sistēmu sakārtošanas, rekonstrukcijas, kā arī pilsētu lietus, ūdens kanalizācijas sistēmas investīciju projektiem”. Ierosina pieteikt projektu “Mangaļu sūkņu stacijas pārbūve”, provizoriskās izmaksas būvprojektam, autoruzraudzībai, būvniecībai un būvuzraudzībai kopā sastāda aptuveni 59 108.50 EUR ar PVN, no kuriem pašvaldības finansējums (15 %) 155 609.10 EUR, aizņēmums (85 %), 881 784.90 EUR ar PVN, 2025. gada pašvaldības līdzfinansējums 11 821.70 EUR ar PVN.  Izsaka otru priekšlikumu - pieteikt projektu “Ziedu ielas grāvis, Ādaži, kura provizoriskās izmaksas būvprojektam, autoruzraudzībai, būvniecībai un būvuzraudzībai kopā sastāda aptuveni 250 000 EUR ar PVN, no kuriem pašvaldības finansējums (15 %) 37 500 EUR, aizņēmums (85 %), 212 500 EUR ar PVN, 2025. gada pašvaldības līdzfinansējums 37 500 EUR ar PVN.  Investīciju projekta pieteikumus jāiesniedz līdz 2025.gada 1.augustam, tā īstenošana jāuzsāk 2025.gadā, īstenot var līdz 2027.gadam.  KOMISIJA aicina precizēt vērtēšanas kritērijus.  **KOMISIJA NOLEMJ uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sniegt informatīvu ziņojumu Finanšu komitejai.**   |  | | --- | | 1. **Par Alderu un Kanāla ielas veloceliņa izbūvi** |   (L.Bernāns)  L.BERNĀNS informē par Alderu un Kanāla ielas veloceliņa būvprojekta procesa gaitu un Ādažu un Ropažu novadu pašvaldību gatavību sadarboties projekta izpildei. Ierosina slēgt vienošanos par sadarbību būvprojekta aktualizēšanā, pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” rīkot būvprojekta aktualizācijas un autoruzraudzības iepirkumu 2026. gadā, aģentūras budžeta tāmē paredzot 36 300 EUR ar PVN, un būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu 2027. gadā, aģentūras budžeta tāmē tam paredzot 6 milj. EUR.  KOMISIJA aicina precizēt īpašnieku skaitu, kurus ietekmē plānotā velo celiņa novietojums.  K.MIĶELOSNE aicina pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālserviss” sagatavot naudas plūsmas un laika grafikus.  **KOMISIJA NOLEMJ:**   1. **Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” sniegt informatīvu ziņojumu Attīstības komitejai par projektu un iespējamo sadarbību ar Ropažu novadu, norādot skarto teritoriju īpašnieku skaitu.** 2. **Informatīvo ziņojumu nosūtīt Ropažu novada pašvaldībai.** 3. **Iesniegt Finanšu komitejai protokollēmumu atbilstoši Attīstības komitejas atzinumam.**  |  | | --- | | 1. **Par dalību Projektā 2.2.3.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana** |   (S.Ruģēna)  A.RUĢĒNA informē par projektā atbalstāmajām aktivitātēm, izvērtē Ādažu novadā plānotās aktivitātes, informē par rezultatīvajiem rādītājiem, kas nosaka, ka teritorija nav mazāka par 100 hektāriem. Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais ERAF finansējums ir 1 455 500 EUR (to piešķir granta veidā), finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta līdzfinansējums nepārsniedz 85 %, bet pašvaldības līdzfinansējums ir vismaz 15 %.  Iepazīstina ar projekta laika grafiku un termiņiem.  **KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai.**   |  | | --- | | 1. **Par “Blusu” kroga projekta aktualitātēm** |   (G.Dundure)  G.DUNDURE informē par Blusu kroga projekta virzību un iepazīstina ar SIA “BALTS UN MELNS” izstrādātajām saimniecības ēkas atjaunošanas pirmajām skicēm un provizoriskām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas sastāda 542 481.92 EUR, EJZAF finansējums 300 000 EUR (tiks prasīts 20 % avanss), pašvaldības finansējums 242 481.92 EUR. Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas laiks 6 mēneši, plānotais būvdarbu ilgums 8 mēneši.  Piedāvāti divi projektēšanas varianti: 1.variants, kura kopējās būvniecības izmaksas sastādītu provizoriski līdz 518 848 EUR ar PVN, 2.variants paredz konstrukciju daļēju demontāžu, saglabājot, pastiprinot sienas, pa ēkas perimetru no iekšpuses veidojot jaunas nesošās konstrukcijas, kopējās būvniecības izmaksas provizoriski tad sastādītu līdz 655 215 EUR ar PVN. Sākotnēji plānotās būvniecības izmaksas bija 542 481.92 EUR ar PVN.  KOMISIJA precizē pirmā varianta tehniskos risinājumus, aicinot izvērtēt tāmes pozīcijas, lai izvairītos no iespējamiem sadārdzinājuma riskiem.  **KOMISIJA NOLEMJ: atbalstīt 1.variantu, paredzot pilnīgu konstrukciju saudzīgu demontāžu, uzdot APN informēt PUK par projektētāju termiņu ievērošanu.**  Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis  ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |