APSTIPRINĀTS

ar Ādažu novada pašvaldības domes

2025. gada 28. augusta sēdes

lēmumu Nr. 323

DARBA UZDEVUMS

Detālplānojuma izstrādāšanai zemes vienībās Austrumu ielā 87 un 89, Kadagā

- Pamatojums.	Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada pašvaldības domes 2025.gada 28.augusta sēdes lēmums Nr. 323.

- Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājs: Ādažu novada pašvaldības vecākā teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

- Darba mērķis: Pamatot nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80440050886) zemes vienības Austrumu ielā 87, Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 80440050871, nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80440050885) zemes vienības Austrumu ielā 89, Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 80440050872 un nekustamā īpašuma “Austrumu ielas starpgabali” (kadastra numurs 80440050888) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440050874 daļā sadali Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un jauna ceļa posma izbūvi, kā arī Austrumu ielas posma (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440050107) gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80440050871 pārbūvi ar cieto segumu.

- Darba uzdevums.

  - Nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80440050886) zemes vienībai Austrumu ielā 87, Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu   80440050871, nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80440050885), zemes vienībai Austrumu ielā 89, Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 80440050872 un nekustamā īpašuma “Austrumu ielas starpgabali” (kadastra numurs 80440050888) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440050874 daļai izstrādāt detālplānojumu saskaņā ar šo uzdevumu, LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem LR normatīvajiem aktiem.

  - Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Ādažu novada teritorijas plānojumu un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

  - Nodrošināt piekļūšanas iespējas visām jaunveidojamām zemes vienībām no projektējamās ielas, kā arī inženierkomunikāciju pieslēgumus centrāliem tīkliem (ūdensapgāde, notekūdeņu kanalizācija, elektroapgāde) un ielu apgaismojumu.

  - Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojumā ietvertajai teritorijai. Apbūves nosacījumos ietvert detālplānojuma īstenošanas kārtību, nosakot izbūves kārtas, detalizētas prasības inženierkomunikāciju tīkliem, kā arī nepieciešamos pasākumus plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu izbūvei un uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

- Darba saturs.

Detālplānojuma sastāvdaļas saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. nodaļas prasībām:

  - Paskaidrojuma raksts.

  - Grafiskā daļa.

  - Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

  - Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu.

- Darba izpildes posmi.

  - Sākumposms, pārskats par sākumposma rezultātiem.

  - Detālplānojuma projekts.

  - Detālplānojuma publiskā apspriešana.

  - Detālplānojuma galīgā redakcija.

- Darba izstrādāšanas nosacījumi.

  - Detālplānojuma robežas: Nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80440050886) zemes vienības Austrumu ielā 87, Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 80440050871 un nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 80440050885) zemes vienības Austrumu ielā 89, Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 80440050872 un nekustamā īpašuma “Austrumu ielas starpgabali” (kadastra numurs 80440050888) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440050874 daļai teritorija.

  - Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā, kas saskaņots attiecīgajās institūcijās un reģistrēts SIA „Mērniecības datu centrs” atbilstoši Ādažu novada domes 22.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2021 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību". Topogrāfiskā plānā uzmērīt kokus ar diametru virs 50 cm.

  - Projektu izstrādāt, ievērojot valsts institūciju izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai. Pieprasīt nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai un, ja nepieciešams, atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no šādām institūcijām: Aizsardzības ministrija, VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde, Veselības inspekcija, AS „Sadales tīkls”, SIA „Ādažu Ūdens”, p/a “Carnikavas komunālserviss”, VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", ja projektētajā teritorijā ir valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmas.

  - Izstrādājot detālplānojuma projekta ceļu tīklu, ņemt vērā Ādažu novada teritorijas plānojuma TIAN punktus Nr. 40., 44., 1058. un citus ar ceļu konfigurāciju saistītus nosacījumus, tai skaitā paredzēt apgriešanās laukumu operatīvajam un cita veida lielgabarīta transportam detālplānojuma teritorijā.

  - Ielu tīklu paredzēt ar cieto segumu.

  - Detālplānojuma risinājumos paredzēt Austrumu ielas posma (kas piekļaujas detālplānojuma teritorijai) izbūvi ar cieto segumu līdz pieslēguma vietām detālplānojuma teritorijai, risinājumu saskaņojot ar p/a “Carnikavas komunālserviss”.

  - Paredzēt ielu apgaismojumu.

  - Izvērtēt detālplānojuma risinājumu ietekmi uz apkārtējo satiksmes plūsmu - izstrādāt satiksmes/transporta plūsmas shēmu, kur atainotas piekļuves, ceļu tīkls, apskatītas piekļuves iespējas ēku būvniecības laikā. Shēmu saskaņot ar p/a “Carnikavas komunālserviss”.

  - Detālplānojuma izstrādē piesaistīt biotopu ekspertu.

  - Detālplānojuma ietvaros paredzēt teritoriju publiskiem mērķiem, kas plānota publiskajai ārtelpai vai publiskiem apstādījumiem (kas neietilpst ielu, ceļu un laukumu teritorijā) līdz 20% (vismaz 10%) platībā no detālplānojuma teritorijas.

  - Norādīt ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām.

  - Norādīt vietu šķiroto atkritumu konteineru novietnei.

  - Noteikt prasības lietusūdeņu novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām, ceļiem un laukumiem.

  - Līdz detālplānojuma 1. redakcijas nodošanai publiskajai apspriešanai, sagatavot vizuālos materiālus (vizualizācijas, attēlus u.c.) detālplānojuma teritorijas telpiskai atainošanai un informatīvo stendu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Līdz detālplānojuma apstiprināšanai jāsaņem zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas kreditora atļauja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440050871 sadalīšanai.

  - Projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

  - Darba izstrādāšanas gaitā pārskatus par publiskās apspriešanas posmu rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī detālplānojumu (drukātā un digitālā (*dgn vai *dwg, *doc) veidā) iesniegt Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā.

  - Ja divu gadu laikā no šī uzdevuma apstiprināšanas datuma Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļā nebūs iesniegts pārskats par sākumposma rezultātiem, Ādažu novada dome izskatīs jautājumu par detālplānojuma izstrādāšanas pārtraukšanu.

  - Detālplānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada pašvaldībā, pievienojot projekta grafiskos materiālus digitālā formā „MicroStation” vai „AutoCad” programmās savietojamos failos un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus PDF formātā.

- Darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs	I. Murziņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU