PROJEKTS uz 29.10.2025.

vēlamais datums izskatīšanai:.

domē: 05.11.2025.

sagatavotājs un ziņotājs: Inga Pērkone

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2025. gada 5. novembrī					Nr.«DOKREGNUMURS»

Par finansējumu projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos”

Ādažu novada pašvaldības dome 25.04.2024. pieņēma lēmumu Nr. 164 “Par projekta pieteikuma “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos” sagatavošanu”, konceptuāli atbalstot  projektu “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos”.

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 19.05.2025.  lēmumu Nr. 39-2-10/2505 “Par projekta iesnieguma Nr. 5.1.1.1/1/24/I/015 nosacījumu izpildi”, Projektam tika apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 638 646 euro, tajā skaitā 46 610,75 euro komercdarbības atbalstu sadarbības partnerim.

Dome 30.01.2025. pieņēma lēmumu Nr. 31 “Par projekta pieteikumu “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos, 2. un 3. kārta””, konceptuāli atbalstot Projekta 2. un 3. kārtas (turpmāk – projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos 2. un 3. kārta”) iesniegšanu CFLA.

CFLA 02.06.2025. pieņēma lēmumu Nr. 39-2-10/2733 “Par projekta iesnieguma Nr. 5.1.1.1/2/25/A/028 nosacījumu izpildi”, apstiprinot projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos 2. un 3. kārta” ERAF līdzekļus 283 727,47 euro.

Projekta īstenošanai laikā no 04.09.2025. līdz 20.10.2025. tika organizēts iepirkums “Jaunkūlu ielas, Ādažos, pārbūve”, Id. Nr. ĀNP 2025/49, paredzot būvniecību visās Projekta kārtās. Pašvaldības Iepirkumu komisija 24.10.2025. pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Limbažu ceļi”, ar līgumcenu 1 039 695,08 euro, bez PVN (summa ar PVN ir 1 258 031,04 euro (t.sk., 1.kārtai – 899 696,27 euro ar PVN, un 2. un 3. kārtai kopā– 358 334,77 euro ar PVN).

Projekta īstenošanai laikā no 10.09.2025. līdz 30.09.2025. tika organizēts iepirkums “Jaunkūlu ielas, Ādažos, pārbūves būvuzraudzība”, Id. Nr. ĀNP 2025/158, paredzot būvuzraudzību visās Projekta kārtās. Pašvaldības Iepirkumu komisija 28.10..2025. pieņēma lēmumu pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “BaltLine Globe”, ar līgumcenu 11 033,60 euro, bez PVN (summa ar PVN ir 13 350,66 euro (t.sk., 1.kārtai – 7 740,13 euro ar PVN, un 2. un 3. kārtai – 5 610,53 euro ar PVN).

| Projekta kārta | Plānotās izmaksas 1.kārtas būvdarbiem | Plānotās izmaksas 2., 3. kārtas būvdarbiem | Būvdarbu līgumcena | Būvuzraudzības līgumcena | Starpība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 962 246,00 | 0,00 | - 696,27 | 7 740,13 | - 54 809,60 |
| 2. un 3. | 0,00 | 344 352,66 | 358 334,77 | 5 610,53 | + 19 592,64 |
| Kopā | 962 246,00 | 344 352,66 | 1 258 031,04 | 13 350,66 | 35 216,96 |

Ņemot vērā finanšu ietaupījumu Projekta 1.kārtā, kā arī 2. un 3. kārtai nepieciešamos papildu līdzekļus, nepieciešams veikt līdzekļu 19 592,64 euro pārdali no Projekta 1. kārtas uz 2. un 3. kārtu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2., 3. un 12. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Atbalstīt projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos 2. un 3. kārta” realizāciju ar kopējām izmaksām 366 002 euro (trīs simti sešdesmit seši tūkstoši divi euro), tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 283 727,47 euro (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro, 47 centi) un pašvaldības finansējums 82 274,82 euro (astoņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro, 82 centi).

- Pašvaldības finansējumu 19 592,64 eiro apmērā novirzīt no projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos” paredzētajiem līdzekļiem un iekļaut Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta projekta tāmē.

- Pašvaldības izpilddirektora vietniecei veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja						K. Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__________________________

Izsniegt norakstus:

APN, FIN, GRN, IDRV - @

Inga Pērkone, 27336847