LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2025. gada 23. oktobrī 								Nr. 442

Par finansējumu projektam “Sporta laukumu ierīkošana Garciemā”

Ādažu novada pašvaldības dome 27.02.2025. pieņēma lēmumu Nr. 81 “Par projekta “Sporta laukuma ierīkošana Garciemā” pieteikumu” (turpmāk – Lēmums).

Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) 02.07.2025 pieņēma lēmumu Nr. 04.6-11/25/323-e (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/25/4031) par projekta iesnieguma Nr. 25-04-UL06-U31421.101-000002 "Sporta laukumu ierīkošana Garciemā" apstiprināšanu (turpmāk – Projekts). Projekta plānotās attiecināmās izmaksas bija 28 543,90 euro (t.sk. 25 689,51 euro Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums (turpmāk – EJZAF) un 2 854,39 euro pašvaldības finansējums).

Pašvaldība 01.10.2025. izsludināja iepirkumu “Atkārtots iepirkums - Sporta laukumu ierīkošana Garciemā” (identifikācijas numurs Nr. ĀNP 2025/167). Pašvaldības Iepirkumu komisija 20.10.2025. pieņēma lēmumu atzīt vienīgo piedāvājumu par atbilstošu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības  un  informēja Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļu par finanšu līdzekļu trūkumu Projekta realizācijai. Iesniegts piedāvājums 40 000 euro apmērā, neieskaitot PVN, kas kopā ar PVN ir 48 400 euro.

Ņemot vērā, ka LAD jau ir pieņēmis lēmumu par Projekta apstiprināšanu, kā arī pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, ir nepieciešams pieņemt domes lēmumu par kopējo Projekta izmaksu palielināšanu, t.i., ka tās būs 48 400 euro (t.sk., 25 689,51 euro EJZAF finansējums un 22 710,49 euro pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta realizācijai pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta tāmē nepieciešams iekļaut 41 977,62 euro (no tiem 22 710,49 euro ir pašvaldības līdzfinansējums un 19 267,13 euro priekšfinansējums, kas tiks atgūts pēc projekta realizēšanas un maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas).

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu, kā arī pašvaldības Projektu uzraudzības komisijas 16.10.2025. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Atbalstīt projekta “Sporta laukumu ierīkošana Garciemā” realizāciju ar kopējām izmaksām 48 400 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro), tajā skaitā Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums 25 689,51 euro (divdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 51 cents) un pašvaldības līdzfinansējums 22 710,49 euro (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti desmit euro 49 centi).

- Pašvaldības finansējumu 41 977,62 euro apmērā iekļaut Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta tāmē.

- Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja						K. Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__________________________