LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2025. gada 22. decembrī 								Nr. 519

Par finansējumu projektam “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā”

Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.11.2024. pieņēma lēmumu Nr. 475 “Par dalību pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā”, 30.01.2025. pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 28. novembra lēmumā Nr. 475 “Par dalību pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā””, un 31.01.2025. pieņēma lēmumu Nr. 43 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 28. novembra lēmumā Nr. 475 “Par dalību pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā”” (turpmāk – Lēmums).

22.05.2025. starp Pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra)  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) tika noslēgta vienošanās par projekta Nr. 2.2.2.2/2/25/A/008 “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas bija 244 553,54 euro (t.sk. 140 804,45 euro Kohēzijas fonda finansējums (turpmāk – KF) un 103 749,09 euro pašvaldības finansējums).

Aģentūra 15.10.2025. izsludināja iepirkumu “Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve Laivu ielā 12, Carnikavā” (identifikācijas Nr. PA “Carnikavas komunālserviss” 2025/62). Aģentūras Iepirkumu komisija 03.12.2025. pieņēma lēmumu atzīt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par atbilstošu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības un informēja par finanšu līdzekļu trūkumu Projekta realizācijai. Iesniegts piedāvājums 198 948,92 euro apmērā, neieskaitot PVN, kas kopā ar PVN ir 240 728,19 euro. Ņemot vērā, ka būvdarbu izmaksas ir dārgākas, nekā tika plānots, tiek palielinātas arī plānotās būvuzraudzības izmaksas uz 12 000 euro, ieskaitot PVN, (plānoto 8 000 euro vietā). Projektā plānota arī autoruzraudzība 2000 euro, ieskaitot PVN, apmērā un sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi 14 000 euro, ieskaitot PVN, apmērā. Sadārdzinājums ir 22 174,65 euro apmērā.

Ņemot vērā, ka CFLA jau ir pieņēmusi lēmumu par Projekta apstiprināšanu, kā arī, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, ir nepieciešams pieņemt domes lēmumu par kopējo Projekta izmaksu palielināšanu, t.i., ka tās būs 268 728,19 euro (t.sk., 140 804,45 euro KF un 127 923,74 euro pašvaldības līdzfinansējums).

Aģentūra var saņemt avansa maksājumu līdz 30 % no KF finansējuma kopsummas 42 241,33 euro apmērā. Projekta realizācijai Aģentūras 2026. gada budžeta tāmē nepieciešams iekļaut 226 486,86 euro (no tiem 127 923,74 euro ir pašvaldības līdzfinansējums un 98 563,12 euro priekšfinansējums, kas tiks atgūts pēc projekta realizēšanas un maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas).

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas 8. panta pirmās daļas otro punktu, Finanšu komitejas 10.12. 2025. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Atbalstīt projekta “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā” realizāciju ar kopējām izmaksām 268 728,19 euro (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 19 centi), tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 140 804,45 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši astoņi simti četri euro un 45 centi) un pašvaldības līdzfinansējums 127 923,74 euro (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro 74 centi).

- Aģentūras finansējumu 226 486,86 euro iekļaut 2026. gada budžeta tāmē.

- Pašvaldības izpilddirektora vietniecei veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks					G. Miglāns

attīstības jautājumos

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU