LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

PROJEKTS uz 14.01.2026.

vēlamais izskatīšanas datums

Finanšu komitejā: 21.01.2026.

Domē: 29.01.2026.

sagatavotājs: Ilze Vanka - Krilovska

ziņotājs: Lauris Bernāns

2026. gada 29. janvārī								Nr. _______

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 503 “Par dalību specifiska atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi””

Ādažu novada pašvaldības dome 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 503 “Par dalību specifiska atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ar projektu “Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 22. decembra rīkojumu Nr. 887 “Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 31. janvāra rīkojumā Nr. 84 “Par projektu ideju priekšatlasi un to iesniedzējiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros”” (turpmāk – Rīkojums), Ādažu novada pašvaldībai tika apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 5 692 725 euro apmērā (sākotnēji apstiprināti 4 080 000 euro), t.i., papildus atbalsts ir 1 612 725 euro apmērā. Rīkojumā tika precizēti Projekta sasniedzamie rādītāji.

Ar domes 2025. gada 27. februāra lēmumu Nr. 76 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 503 “Par dalību specifiska atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi”” tika apstiprināta pašvaldības līdzfinansējuma daļa 2 497 815 euro apmērā.

Jaunais Projekta risinājums paredz šādas darbības:

  - 1. kārta - Gaujas, Priežu un Nūrnieku ielu paaugstināšana (kopā 2710 m garumā), kā arī jauna aizsargdambja izbūve augšpus Nūrnieku salas, līdz Gaujas-Daugavas kanālam (585 m garumā).  Ārpus aizsargājamās teritorijas paliek Gaujmalas, Loka, Koku un Skuju iela;

  - 2. kārta - sūkņu stacijas būvniecība (bez virszemes būves) starp Vējupi un Gauju (pie Vējupes caurtekas-regulatora);

  - 3. kārta - Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve, lokālos posmos apdraudētajās vietās (kopā 350 m garumā);

  - 4. kārta - Kadagas ceļa paaugstināšana, posmā no Kadagas tilta pār Gauju, Kadagas ciema virzienā (620 m garumā).

Projekts ietver SIA “Procesu analīzes un izpētes centra”, kā arī SIA “InnoMatrix” veiktā pētījumā par hidrauliskā modeļa un ietekmes uz tautsaimniecības novērtējumu iekļauto  
1. alternatīvo risinājumu, kas jau sākotnēji paredzēja augstākas Projekta ieceres izmaksas, ņemot vērā ceļu paaugstināšanas posmus un citus inženierkomunikāciju  risinājumus, ko bāzes risinājuma modelis neietvēra.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2., 20. un 22. punktu, kā arī Finanšu komitejas 21.01.2026. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 503 “Par dalību specifiska atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi””:

  - izteikt lemjošās daļas 1., 2. un 4.1 punktu jaunā redakcijā:

“1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību VARAM Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027.gadam specifiska atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ar projektu “Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā”, ar kopējo plānoto indikatīvo finansējumu: 8 190 540 euro, t.sk., Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 
5 692 725 euro un pašvaldības līdzfinansējums 2 497 815 euro, summas norādītas ieskaitot PVN.

2.   Noteikt sasniedzamos rezultatīvos rādītājus 1. punktā noteiktajam projektam:

2.1. jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes joslas un upju un ezeru krastu aizsardzība pret plūdiem, 3,295 km;

2.2. iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no plūdu risku novēršanas pasākumiem - 2 376.

4.1  Atbalstīt pašvaldības finanšu līdzekļu 2 497 815 euro (ar PVN) apmērā novirzīšanu 1. punktā noteiktā projekta īstenošanai, t.sk.:

4.11. finansējumu 193 241 euro (ar PVN) apmērā iekļaut Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta tāmē;

4.12. finansējumu 2 266 221 euro (ar PVN) apmērā iekļaut Attīstības un projektu nodaļas 2027. – 2029. gada budžeta tāmju projektos, precizējot finansējuma apmēru.”;

  - papildināt ar jaunu 3.1 punktu:

“3.1 Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu pašvaldības līdzfinansējumu apmaksai līdz 2 256 765 euro (divi miljoni divi simti piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro), ko paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē, paredzot šādus aizņēmuma saistību izpildes nosacījumus:

3.11. aizņēmuma izņemšana 2027., 2028. un 2029. gadā;

3.12. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 10 gadi;

3.13. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2030. gada jūniju;

3.14. garantēt aizņēmuma atmaksu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības budžetā turpmākajos gados.”

- Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļai sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu organizēt lēmuma 3.1 punkta izpildi.

- Pašvaldības izpilddirektora vietniecei organizēt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks					G. Miglāns

attīstības jautājumos

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__________________________

Izsniegt norakstus: APN, IDRV, FIN- @