# Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

# Ādažos, 2026. gada 9. februārī	  						    Nr. ĀNP/1-7-5/26/4

Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

Piedalās:   		Komisijas locekļi: E.Kāpa, S.Mūze, I.Pērkone, L.Bernāns, G.Miglāns

Nepiedalās:	Ģ.Dubkēvičs

Uzaicināti: 	A.Plūksna, A.Zariņš, A.Grikmanis

Protokolē: 	I.Krūzmane

Sēde notiek: 	Klātienē un attālināti MS Teams vidē

Sēde sākās:	Sākās plkst. 10.00 un tika slēgta plkst.10.20

DARBA KĀRTĪBA

- Par “LIFE Bauhaus” ēkas projekta Pirmā iela 42A turpmāko projektēšanas gaitu.

SANĀKSMES GAITA

- Par “LIFE Bauhaus” ēkas projekta Pirmā iela 42a turpmāko projektēšanas gaitu. (A.Plūksna) A.PLŪKSNA informē par tikšanos ar projektēšanas biroja SIA “Balts un melns” pārstāvjiem un pašreizējo jumta konstrukciju novērtējumu. Norāda uz nepilnīgu informāciju un nesakritībām pret iepriekš sniegtajiem projektētāja ziņojumiem. Ziņojumā projektētājs norāda, ka jumta nestspēja ir 100 % noslogota. Siju ierīkošana projektu sadārdzinātu un pagarinātu tā darbu izpildes laiku. A.PLŪKSNA rosina izsludināt jaunu iepirkumu vai paredzēt jumta siltināšanu veikt cita projekta ietvaros. KOMISJA diskutē par sasniedzamo rādītāju izpildes nosacījumiem, secinot, ka rādītāji varētu tikt sasniegti, realizējot pārējos ēkas siltināšanas darbus, neskarot jumta konstrukcijas. KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt APN turpmāku sadarbību ar SIA “Balts un melns”, uzdot veikt projektēšanu ēkas atjaunošanas darbiem uz paskaidrojuma raksta pamata, izslēdzot jumta siltināšanas sadaļu. Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU