Informatīvs ziņojums

Slidotavu ierīkošanas iespējas Ādažu pilsētā un pagastā

| Adrese, Lielums | Segums Apgaismojums | Ūdens | Uzturēšana, ierīkošana | Izmaksas | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ādaži, Gaujas iela 30 Stadions 9mx80 m | Asfalts Apgaismojums darbojas visu sezonu (blakus slēpošanas trase) | Ir. Laistīšanas akā jāierīko ūdens ņemšanas vieta | Var ierīkot ar SPN un CKS darbiniekiem. Sporta nodaļas vadītājs, sporta centra saimnieks, CKS darbinieki. Darbus veic kā Carnikavas stadionā. Nepieciešams darbinieks ledus seguma papildus liešanai un sniega tīrīšanai. | Ūdens daudzums nav zināms. Cik lielu slidotavu veidos un kā aizpildīs reljefu. Ūdens caurules (piedurknes) 100m / 176 EUR. Izbūvēt esošā akā pieslēgumu 500 EUR | Iespēja izmantot esošās tribīnes atpūtai un pārģērbšanās vajadzībām Var izmantot skola |
| Ādaži, Attekas ielā 41 Blakus PUMPU trasei 20mx 40m 30mx30 | Pļava. Ielas apgaismojums visu sezonu. Stabam nepieciešama papildus lampa. | 1.Jāierīko ūdens ņemšanas vieta. Ierīkošana sarežģīta, jārok ielas segums. 2.Ūdeni var ņemt no “Ūdensrozes“ siltuma mezgla | Ierīkošana notiek pa kārtām. Nepieciešama persona, kas veiks ierīkošanu un uzturēšanu. Sniega laikā, pirms ledus liešanas, jāveic blīvēšana vai līdzināšana | Ūdens daudzums nav zināms, nelīdzens reljefs. Veicot pieslēguma izbūvi, ielas seguma atjaunošana, trotuāra atjaunošana. Izmaksas nav zināmas. Ūdens caurules (piedurknes) 70m / 100 EUR. Ņemot ūdeni no “Ūdensrozēm” CKS darbinieku atalgojums. | Nav kur pārģērbties. |
| Ādaži, Gaujas iela 3 35mx50m | Pļava Ielas apgaismojums visu sezonu. Stabam nepieciešama papildus lampa | Ir centralizēts ūdens vads. Jāmontē ūdens skaitītāja aka. | Ierīkošana notiek pa kārtām. Nepieciešama persona, kas veiks ierīkošanu un uzturēšanu. Sniega laikā, pirms ledus liešanas nepieciešama līdzināšana vai blīvēšana. | Ūdens daudzums nav zināms, nelīdzens reljefs. Ūdens caurules (piedurknes) 100m/176 EUR. Vienreizēja pieslēguma izveidošana 1200 EUR. CKS darbinieku atalgojums. | Nav soliņu, nav kur pārģērbties. |
| Ādaži, Gaujas iela 10A 25mx45m | Pļava Ielas apgaismojums visu sezonu. Nepieciešama papildus lampa. | Nav centralizēts ūdensvads. 1.Izbūvēt no ĀBVS. 2.Ņemt no spices, no publiskās WC. | Ierīkošana notiek pa kārtām. Nepieciešama persona, kas veiks ierīkošanu un uzturēšanu. Sniega laikā, pirms ledus liešanas nepieciešama līdzināšana vai blīvēšana. | Ūdens daudzums? Ūdens caurules (piedurknes) 100m/176 EUR. Vienreizēja pieslēguma izveidošana no ABVS 140m, izmaksas 21000 EUR. CKS darbinieku atalgojums. | Nav soliņu nav kur pārģērbties. Ņemot ūdeni no spices, var nebūt nepieciešamais spiediens |
| Perspektīvā slidotava pie jaunās skolas Podniekos izmēri? 25x50 | Pļava. Tiek plānots skolas būvniecības projekts | Projektējot centralizēto ūdens vadu, paredzēt ūdens ņemšanas vietu | Ierīkošana notiek pa kārtām. Nepieciešama persona, kas veiks ierīkošanu un uzturēšanu. Sniega laikā, pirms ledus liešanas nepieciešama līdzināšana vai blīvēšana. | Ūdens daudzums nav zināms. | Varēs izmantot arī skola. Varēs izmantot esošo inventāru (soliņus, tribīnes) |

Ziņojumu sagatavoja Sporta nodaļas vadītājs Ainārs Liniņš un CKS darbinieki