2. Pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2026. gada 26. februāra sēdes lēmumam (protokols Nr. 5 § 7)

- Investīciju plāna uzraudzība

- VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | VTP1 | 220 000 | 50 |  | 50 |  | 2023.-2024. | Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā izstrādāts būvprojekts. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.2. | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | VTP1 | 800 000 |  | x |  | x | 2021. | Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.3. | C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā) | VTP1 | 71 200 | 100 |  |  |  | 2021. | Izpildīts. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.4. | C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Nēģu iela) | VTP1 | 111 640 | 100 |  |  |  | 2025.-2030. | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā. Projekta lietderība pārvērtējama vispārēja Carnikavas ūdensapgādes tīklu atjaunošanas plāna vai Nēģu ielas vispārējas pārbūves ietvaros. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiks uzsākta projektēšana, ja finansēšana tiks iekļauta pašvaldības budžetā. |
| 1.5. | C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Kalngales NAI) | VTP1 | 3 000 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2026. | Plānots izbūvēt spiedvadu no Ataru ceļa līdz Langaskrastu ielai. Uz 2025. gadu ir izstrādāts būvprojekts. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir būvniecības stadijā, tiks pabeigts līdz 2026.gada jūnijam. |
| 1.6. | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | VTP1 | 50 000 | 15 | 85 |  |  | 2022.-2027. | Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.). | ITN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.7. | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | VTP1 | 100 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 – 2024.gadā). Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā. | SIA “Ādažu namsaimnieks” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.8. | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | VTP1 | 320 000 | 100 |  |  |  | 2021.- 2023. | Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.9. | Ā1.1.2.4.1. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | VTP1 | 3 250 000 |  |  |  | 100 | 2021.-2027. | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izbūvēts un nodots ekspluatācijā Ādažu Centra NAI 3.kārta 2023.gadā Izbūvēts ūdensapgādes maģistrālā vada posms Attekas iela- Katlapu ceļš. |
| 1.10. | Ā1.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ā1.1.4.5. Svītrots (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | VTP1 | 1 204 478 | 75 | 25 |  |  | 2022.-2027. | 2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 1.13. | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | VTP1 |  | x | x |  |  | 2022. | Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.14. | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | VTP1 | 1 204 478 | 75 | 25 |  |  | 2022. | Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. | SIA “Balteneko” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.15. | Ā1.1.4.8. Svītrots (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām | VTP1 | 1 326 082 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 1.17. | Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS | VTP1 | 1 213 425 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāts būvprojekts Ādažu CSS paplašināšanai. |
| 1.18. | Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS | VTP1 | 65 831 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 1.19. | Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS | VTP1 | 58 406 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 1.20. | C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana | VTP1 | 1 528 555 | x | x |  |  | 2017.-2023. | Izpildīts. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.21. | Ā1.1.2.7. Ūdenssaimniecības tīklu savienojuma izveide starp Ādažiem un Carnikavu līdz ar jaunas Otrā pacēluma sūkņu stacijas ar uzkrājošiem rezervuāriem izbūvi Ādažu novada ūdensapgādes sistēmā | VTP1 | 900 000 |  |  |  | 100 | 2026.-2028. | Izveidots ūdenssaimniecības tīklu savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu. 2500 m gara ūdensvada izbūve, kas savieno esošās Ādažu un Carnikavas ūdensapgādes sistēmas ar jaunuzbūvējamo otrā pacēluma sūkņu staciju ar papildus rezervuāru ietilpību 200-300 m3 stabilas dzeramā ūdens apgādes un ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmu darbībai Ādažu un Carnikavas pagastu attīstības teritorijās. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Priekšprojekta izstrādes sagatavošanas stadija. |
| 1.22. | C1.1.2.1.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Ērgļu iela) | VTP1 | 900 000* (kopā ar pasākumu C3.1.2.1.5.) | 100 |  |  |  | 2027. | Lai nepiesārņotu Langas upi, izbūvēt centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas Ērgļu ielā, kas iet paralēli Langas upei. Pasākumi C3.1.2.1.5. un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Tiks uzsākta projekta izstrāde, ja tiks iekļauts pašvaldības 2027.gada budžetā. |
| 1.23. | Ā1.1.5.2. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros | VTP1 | 584 266 |  | 65 |  | 35 | 2025.-2029. | Tiks īstenots projekts 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta ietvaros Ādažu novadā tiks izveidotas solārās stacijas 6 objektos. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar CFLA par projekta līdzfinansēšanu un uzsākta projekta realizācija ar mērķi pabeigt 2026.gadā. |
| 1.24. | Ā1.1.2.4.2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Ādažu NAI rekonstrukcija) | VTP1 | 3 400 000 |  | 65 |  | 35 | 2025.-2028. | Ādažu NAI rekonstrukcija notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes paaugstināšanai, darbības efektivitātes uzlabošanai un jaudas palielināšanai līdz 3500 m3 diennaktī. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar CFLA par projekta līdzfinansēšanu, tiek īstenots projektēšanas un būvniecības iepirkums. |
| 1.25. | Ā1.1.2.4.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas tīkla savienojuma ar Garkalnes ciemu izbūve Ādažu aglomerācijas paplašināšanai) | VTP1 | 420 000 |  |  |  | 100 | 2025.-2026. | 4800 m gara kanalizācijas spiedvada izbūve Garkalnes NAI apkalpes areāla iekļaušanai Ādažu aglomerācijā, paplašinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības areālu Ādažu pagastā un ierobežojot mazattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts bīuvprojekts un tiek īstenots būvdarbu iepiurkums ar mērķi pabeigt 2026.gadā. |
| 1.26. | Ā1.1.2.4.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana Carniukavas aglomerācijā, ietverot Carnikavas NAI pārbūvi darbības efektivitātes uzlabošanai) | VTP1 | 2 750 000 |  | 65 |  | 65 | 2025.-2028. | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu) Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības aglomerācijā (blīvi apdzīvotajās teritorijās). Centralizēto tīklu izbūve Carnikavas aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Carnikavas ūdenssaimniecības aglomerācija ietver sevī Carnikavas, Garciema, Garupes Gaujas un Siguļu ciemus. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.27. | Ā1.1.2.4.5. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Carnikavas NAI pārbūve darbības efektivitātes uzlabošanai un jaudas palielināšanai) | VTP1 | 1 500 000 |  | 65 |  | 65 | 2026.-2028. | Carnikavas NAI jauda palielināta līdz 900 m3 diennaktī, ar perspektīvu – līdz 1200 m3 diennaktī. Carnikavas aglomerācijas apkalpes zonas paplašināšanai. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Tiek gatavots pieteikums ES fondu atbalsta saņemšanai. Atvērti projektēšanas/būvniecības iepirkuma piedāvājumi. |
| 1.28. | Ā1.1.2.4.6. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas notekūdeņu savācējtīklu izbūve Carnikavas ciemā) | VTP1 | 800 000 |  | 65 |  | 65 | 2027.-2028. | 800-1000 m kanalizācijas tīklu izbūve Carnikavas ciemā ~ 30-50 jaunu pieslēgumu izveidošanai. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Tiek gatavots pieteikums ES fondu atbalsta saņemšanai kanalizācijas tīklu posma izbūvei. |
| 1.29. | Ā1.1.2.4.7. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas tīkla savienojuma ar Kalngales ciemu izbūve Ādažu aglomerācijas paplašināšanai) | VTP1 | 450 000 |  |  |  | 100 | 2025.-2026. | Izbūvēts 6700 m gara kanalizācijas spiedvads Kalngales NAI apkalpes areāla un Garciema ciema attīstības teritoriju iekļaušanai Ādažu aglomerācijā, paplašinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības areālu Carnikavas pagastā un ierobežojot mazattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. | SIA “Ādažu ūdens” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākti spiedvada būvdarbi ar mērķi pabeigt tos 2026.gadā. |

- VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1. | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009) | VTP2 | 3 207 803 | 65,76 | 27,94 | 6,30 |  | 2021.- 2024. | Izpildīts. Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 2.2. | C2.1.3.1. Laveru sūkņu stacijas rekonstrukcija | VTP2 | 800 000 | x | x |  |  | 2024.- 2027. | Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Ir sagatavota TS. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gada pavasarī tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi. Būvprojekts ir izstrādāts un tiks veikta krājbaseina pārtīrīšana 2026.gadā. |
| 2.3. | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) | VTP2 | 7 255 160 | 43,74 | 56,23 |  |  | 2024.-2027. | Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: - jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), - jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, - Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, - Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Ādažu vidusskola. | APN, “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā tika izsludināts iepirkums uz būvprojektu izstrādi un Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanu. Jūlijā mēnesī tika pārtraukts iepirkums. Ierosinājums veikt grozījumus Attīstības programmas Rīcības plānā, precizējot iznākuma rādītājus. |
| 2.4. | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.) | VTP2 | 650 000 | x | x |  |  | 2025.-2027. | Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem. Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 2.5. | Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana) | VTP2 | 140 000 | 10 | 90 |  |  | 2025.-2027. | Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 2.6. | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | VTP2 | 270 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. 2024.gadā daļēji uzsākts un daļēji nostiprinātas nogāzes, planēta virsma. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. 2025.gadā nebija nepieciešams veikt papildus darbus. |
| 2.7. | Ā2.1.3.1.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (hidromodeļa izstrāde) | VTP2 | 57 959 | 100 |  |  |  | 2024.-2025. | Izpildīts. Izstrādāts hidromodelis. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 2.8. | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | VTP2 | 7 260 | 100 |  |  |  | 2023. | Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 2.9. | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | VTP2 | 500 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krastu erozijas monitorings. |
| 2.10 | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) | VTP2 | 800 000 | x |  |  | x | 2026.-2027. | Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 2.11. | Ā2.1.1.4. Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Ādažu novadā | VTP2 | 7 700 000 | x | x | x |  | 2026.-2027. | Projekta “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: - Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. - Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. - Esošās koka rievsienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. | P/A “CKS”, APN | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Izpildīts ir pirmais punkts par Garkalnes ciema izpēti, jo hidrauliskajā modelī tika iekļauta Gaujas upe visā Ādažu novada teritorijā no Gaujas upes ietekas līdz Siguldas robežai. |
| 2.12. | C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana | VTP2 | 1 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Īstenoti meliorācijas pasākumi, t.sk., upes Langa attīrīšanas darbi no Kalngales tilta līdz Ērgļu ielas beigām. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 2.13. | Ā2.1.3.1.2. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde) | VTP2 | 62 041 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 2.14. | C2.1.3.3. Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | VTP2 | 800 000 | x | x |  |  | 2025.- 2027. | Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gada tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi. |

- VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1. | C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju iela) | VTP3 | 7 230 | 10 | 90 |  |  | 2020.-2022. | Izpildīts. Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmaz apstrāde. Projekts “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.2. | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana | VTP3 | 3 500 000 | x | x |  |  | 2025.-2026. | Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā. Jāatjauno būvprojekts. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 3.3. | Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Bērzu iela) | VTP3 | 80 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.4. | C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Stacijas iela) | VTP3 | 715 605 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.5. | C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Liepu aleja) | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2021.- 2024. | Izpildīts. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.6. | C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Viršu iela) | VTP3 | 195 000 | 100 |  |  |  | 2021. -2024. | Izpildīts. Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.7. | Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela) | VTP3 | 2 071 437 | 100 |  |  |  | 2021.- 2025. | “Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. 2024.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai. Atlikusī kārta – līdz 2025.gadam (2025. gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.8. | Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš) | VTP3 | 200 000 | 48% |  |  | 52% | 2021.-2027. | Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam 1,1 km, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 2,1 km, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta. | P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Nav saņemts AM atbalsts. |
| 3.9. | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.10. | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | VTP3 | 136 300 | 100 |  |  |  | 2021.- 2022. | Izpildīts. Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.11. | Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām) | VTP3 | 50 000 | x |  |  | x | 2021.-2027. | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Inču ielā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.12. | Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Kreiļu iela) | VTP3 | 1 000 000 | 15 | 85 |  |  | 2027.-2028. | Atjaunota Dalderu iela, Kreiļu iela (iepriekš – Eimuru ceļš). Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.13. | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | VTP3 | 165 928 | 25 | 75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai) |  |  | 2021.-2027. | Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā). Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.14. | Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Skolas iela) | VTP3 | 230 000 | 100 |  |  |  | 2021.- 2023. | Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.15. | Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Inču iela) | VTP3 | 800 000 | 100 |  |  |  | 2021.- 2022. | Izpildīts. Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.16. | Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Ataros) | VTP3 | 175 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No “gulošā policista” līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.17. | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2021. | Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.18. | C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Karlsona parks) | VTP3 | 660 000 | x | x |  |  | 2026.-2027. | Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.19. | C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Garā ielā 20) | VTP3 | 660 000 | 100 |  |  |  | 2027.-2028. | Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.20. | C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē) | VTP3 | 397 476 | 10 | 90 |  |  | 2022.- 2023. | Izpildīts. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve. Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.21. | C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”), Projekts Nr.1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | VTP3 | 500 000 | 17 | 83 |  |  | 2022.- 2027. | Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2024. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm. | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. |
| 3.22. | Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana) | VTP3 | 2 300 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2022.gadā tika realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.23. | C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Vanagu iela) | VTP3 | 400 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2028. | Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.24. | C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Zibeņu – Briljantu ceļš) | VTP3 | 1 000 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Sabrukušā asfaltbetona nomaiņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana | P/A “CKS” | Carnikava | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.25. | C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (Tunelis zem dzelzceļa) | VTP3 | 800 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam. | P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.26. | Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (dažādi ceļi) | VTP3 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecštāles ceļa posms aiz Iļķenes, Boķu ceļš u.c.). Izbūvēta Ārputnu iela. | P/A “CKS” | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.27. | C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi | VTP3 | 500 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.28. | Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (Laveru ceļš) | VTP3 | 5 500 000 | x | x |  |  | 2028. | Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai. | P/A “CKS”, APN | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.29. | Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Alderu un Kanālu ielas) | VTP3 | 6 000 000 | 100 |  |  |  | 2028. | “Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.30. | Ā3.1.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (Smilškalnu ceļš) | VTP3 | 1 140 000 | 30 | 70 |  |  | 2028. | “Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.31. | Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ziedu iela) | VTP3 | 199 250 | 100 |  |  |  | 2025.- 2027. | Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.32. | Ā3.1.2.3.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lauku iela) | VTP3 | 400 000 | 100 |  |  |  | 2028. | Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.33. | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | VTP3 | 500 000 | x | x |  |  | 2027. | Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.34. | Ā3.1.4.2.1. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela) | VTP3 | 3 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Posms no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela). Paralēlais ceļš Stapriņos. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.35. | Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Pirmā iela) | VTP3 | 700 000 | 100 |  |  |  | 2025.- 2027. | Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā (0,55 km no Draudzības ielas līdz Ziedu ielai; II kārta ietve (0,2 km) ar stāvvietām un brauktuvi (0,05 km); III kārta ietve (0,12 km) ar brauktuvi (0,13 km) līdz Ziedu ielai). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Plānota 2026. gadā. |
| 3.36. | Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lazdu iela) | VTP3 | 168 000 | x |  |  | x | 2023. | Izpildīts. Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.37. | Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela) | VTP3 | 300 000 | 100 |  |  |  | 2023. | Izpildīts. Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.38. | Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana) | VTP3 | 242 234,60 | 100 |  |  |  | 2024. | Izpildīts. Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.39. | Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Depo iela) | VTP3 | 120 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.40. | Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Alderu iela) | VTP3 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. 2024.gadā izsludinātajā iepirkumā nepiteicās neviens pretendents. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.41. | Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Baltezera iela) | VTP3 | 75 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.42. | Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Draudzības iela) | VTP3 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.43. | Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Attekas iela) | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.44. | Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Rīgas gatve) | VTP3 | 215 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.45. | Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Kalndores iela) | VTP3 | 130 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.46. | Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Priežu iela) | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.47. | Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam) | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.48. | Ā3.1.3.2. Svītrots (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49. | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | VTP3 | 1 000 000 | x | x |  |  | 2027. | Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.50. | Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam) | VTP3 | 450 000 | 100 |  |  |  | 2023.-2027. | Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambim posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.51. | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | VTP3 | 130 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta. | P/A “CKS”, attīstītāji | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.52. | C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava, Projekts Nr.1.1.1.3.i0/1/23/I/CFLA/002 | VTP3 | 4 724 590 | x | x |  |  | 2022.- 2026. | Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. |
| 3.53. | Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Dārza iela) | VTP3 | 240 000 | 100 |  |  |  | 2023. | Izpildīts. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.54. | Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Gaujmalas iela) | VTP3 | 140 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.55. | Ā3.2.2.2. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Gaujas ielā 31” | VTP3 | 506 600 | x | x |  |  | 2024.-2027. | Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā tika uzsākta projektēšana. Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums. |
| 3.56. | Ā3.1.4.4.1. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no katlu mājas līdz Pirmajai ielai) | VTP3 | 1 000 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.57. | Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā) | VTP3 | 500 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.58. | Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš) | VTP3 | 1 000 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas metāla drošības barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (1,5 km). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2025.gadā. Atjaunota gājēju ietve. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu izbūvēta. |
| 3.59. | Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Aiz Podniekiem uz Garkalni) | VTP3 | 5 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.60. | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | VTP3 | 1 200 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.61. | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | VTP3 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.62. | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | VTP3 | 130 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 3.63. | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | VTP3 | 100 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.-2027. | Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona. | APN, Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.64. | Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | VTP3 | 155 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.-2027. | Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.65. | Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (EKII projekts) | VTP3 | 546 770 | 30 | 70 |  |  | 2023.-2024. | Izpildīts. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts. | P/A “CKS” | Ādažu, Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.66. | C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” | VTP3 | 53 240 | x | x |  |  | 2022.-2023. | Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts. | APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.67. | Ā3.1.2.1.6. Svītrots (28.11.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.68. | Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | VTP3 | 155 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Pārplānota un paplašināta stāvvieta pie Ādažu vidusskolas. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.69. | C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā” | VTP3 |  | x | x |  |  | 2026.-2027. | Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1. | APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.70. | Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai | VTP3 | 735 000 | x |  |  |  | 2027. | Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms 0,49 km no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.71. | C3.1.1.1.3. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Ceļu infrastruktūras uzlabošana pie Carnikavas vidusskolas un Carnikavas PII "Riekstiņš) | VTP3 | 1 500 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas skolēnu drošības uzlabošanai (pārvietošanās uz mājās vai ārpusstundu nodarbībām). Velo, gājēju un auto ceļš Smilšu iela no Ziedu ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); Jūras iela no Zvejnieku ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); 2 paaugstinātie krustojumi, drošības nišas 10 automašīnām. Zvejnieku iela 0,28 km posmā no Jūrs ielas līdz Ziedu ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji plānots realizēt 2026 gads. |
| 3.72. | C3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Ērgļu iela) | VTP3 | (izmaksas skaitītas kopā ar pasākumu C1.1.2.1.4.) | 100 |  |  |  | 2027. | Noasfaltēts posms Ērgļu ielā no veikala Elvi līdz Loku ielai. Pasākumi C3.1.2.1.5. un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.73. | Ā3.1.2.3.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Elīzes iela) | VTP3 | 160 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2026. | Ceļa seguma virskārtas maiņa uz cieto segumu +TP. Ielu apgaismojuma ierīkošana. 150 m garumā, 5,5 m platumā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Plānots 2026. gads. |
| 3.74. | Ā3.1.1.2.6. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu Garkalnē) | VTP3 | 531 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Gājēju / velo celiņa izbūve ceļa posmā no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.75. | Ā3.2.3.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (gar autoceļu P1, posmā no Carnikavas līdz Muižas pārvadam) | VTP3 | 1 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velo braucēju celiņš gar autoceļu P1, posmā no Carnikavas līdz Muižas pārvadam. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.76. | Ā3.1.4.2.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai Rīgas gatvē | VTP3 | 3 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.77. | Ā3.1.4.4.2. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no Pirmās ielas 42A līdz Muižai) | VTP3 | 4 000 000 | 100 |  |  |  | 2028. | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no Pirmās ielas 42A līdz Muižai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.78. | Ā3.1.2.3.11. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Smilgu iela) | VTP3 | 250 000 | x | x |  |  | 2028. | Pārbūvēta Smilu iela ~400 m garumā, uzņēmējdarbības attīstība; uzlabota satiksmes drošība un pieejamība uzņēmējdarbības teritorijām. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.79. | Ā3.1.2.1.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Alderu un Kanāla ielas) | VTP3 | 4 500 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Ceļa infrastruktūras uzlabošana Alderu un Kanāla ielās (5 km). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.80. | Ā3.1.2.3.12. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ceriņu iela, Garkalne) | VTP3 | 34 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Dubultā virsma Ceriņu ielā 0,3 km, Garkalnē. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.81. | Ā3.1.2.3.13. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Stūrīšu iela, Ādaži) | VTP3 | 65 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Dubultā virsma Stūrīšu ielā 0,56 km, Ādažos. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.82. | Ā3.1.2.3.14. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Nostūrīšu iela, Ādaži) | VTP3 | 34 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Dubultā virsma Nostūrīšu ielā 0,3 km, Ādažos. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.83. | Ā3.1.2.3.15. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Liepavotu iela, Ādaži) | VTP3 | 33 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Dubultā virsma Liepavotu ielā 0,285 km, Ādažos. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.84. | Ā3.1.2.3.16. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Rožu iela, Carnikava) | VTP3 | 40 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Dubultā virsma Rožu ielā 0,35 km posmā no Zušu ielas līdz Zušu ielai, Carnikavā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.85. | Ā3.1.2.3.17. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Saulītes iela/atzars uz Ūdensrožu ielu , Carnikava) | VTP3 | 140 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Dubultā virsma Saulītes ielā / atzars uz Ūdensrožu ielu 0,85 km, Carnikavā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.86. | Ā3.1.2.3.18. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Mērnieku iela, Carnikava) | VTP3 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Dubultā virsma Mērnieku ielā 0,38 km, Carnikavā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.87. | Ā3.1.2.3.19. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Līduma iela, Carnikava) | VTP3 | 25 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Dubultā virsma Līduma ielā 0,25 km, Carnikavā. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.88. | Ā3.1.2.3.20. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Priežu iela) | VTP3 | 42 000 | 100 |  |  |  | 2028. | Dubultā virsma Priežu ielā 0,385km. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.89. | Ā3.1.2.3.21. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Nūrnieku iela, Ādaži) | VTP3 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2028. | Dubultā virsma Nūrnieku ielā km 0,97 km, Ādažos. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.90. | Ā3.1.2.3.22. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Krūkļu iela) | VTP3 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2028. | Dubultā virsma Krūkļu ielā 0,46 km. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.91. | Ā3.1.2.3.23. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ežu iela, Garciems) | VTP3 | 20 000 | 100 |  |  |  | 2028. | Ežu ielā 0,15 km divkāršā virsmas apstrāde, Garciemā. | P/A “CKS” | Carniakavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.92. | C3.1.5.3. L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku | VTP3 | 250 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2026. | L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku. | P/A “CKS” | Carniakavas | Pasākums nav izpildīts Plānots 2026. gads. |
| 3.93. | Ā3.1.2.1.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Smilšu iela) | VTP3 | 1 000 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Smilšu ielas (0,45 km) pārbūve. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.94. | Ā3.1.2.3.24. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Elīzes iela, Kadaga) | VTP3 | 160 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Elīzes ielas posma pārbūve ar asfalta segumu posmā no Kadagas ceļa līdz plānotajai Lindas ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.95. | Ā3.1.2.1.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas iela posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai) | VTP3 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Gaujas iela 1,3 km posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.96. | Ā3.1.2.1.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas iela posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam) | VTP3 | 700 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Gaujas iela 0,8 km posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.97. | Ā3.1.2.1.11. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela posmā no Podnieku ielas līdz Dzirnavu ielai) | VTP3 | 180 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Draudzības iela posmā no Podnieku ielas līdz Dzirnavu ielai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.98. | Ā3.1.2.1.12. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu ielas lietus kanalizācijas atvde uz Vējupi) | VTP3 | 250 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Ķiršu ielas lietus kanalizācijas atvde uz Vējupi. Ir būvprojekts. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.98. | C3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Jūras ielas pārbūve, Nākotnes ielas satiksmes organizācijas uzlabošana) | VTP3 | 1 250 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Jūras ielas pārbūve 0,65 km, Nākotnes iela 0,12 km satiksmes organizācijas uzlabošanai. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.99. | Ā3.1.1.2.7. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Gājēju pāreja pie Podnieku ielas) | VTP3 | 55 000 | 100 |  |  |  | 2026. | Gājēju pāreja pie Podnieku ielas, Dailas ciemats (Gredzenu iela). | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 3.100. | Ā3.1.2.3.25. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Vēja iela, Ādaži) | VTP3 | 150 000 | 50 |  |  | 50 | 2026. | Vēja iela, Ādaži 0,52 km. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |

- VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.1. | C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (Garupē) | VTP4 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2019.-2021. | Izpildīts. Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts. | APN, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.2. | C4.1.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | C4.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”) | VTP4 | 452 826 | 10 | 90 |  |  | 2021.-2022. | Izpildīts. Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā. | APN, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.5. | C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība | VTP4 | 1 000 000 | x | x |  |  | 2027. | Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem. | P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 4.6. | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | VTP4 | 260 000 | x |  |  | x | 2027. | Ādažu novadā izveidots skatu tornis. | P/A “CKS”, TPN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 4.7. | C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide) | VTP4 | 300 000 | x |  |  | x | 2027. | Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā. | CNC, P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 4.8. | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | VTP4 | 1 200 000 | x |  |  | x | 2027. | Izveidota promenāde gar Vējupi. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 4.9. | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”) | VTP4 | 200 127 | x | x |  |  | 2023.-2024. | Izpildīts. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai. | APN, P/A “CKS”, TPN | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.10. | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | VTP4 | 200 000 | x |  |  | x | 2026.-2027. | Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. Plānots izveidot atpūtas vietu Iļķenē. | P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 4.11. | C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela) | VTP4 | 650 000 | 10 | 90 |  |  | 2027. | Skautu ielas pārbūve. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 4.12. | C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”) | VTP4 | 50 551 | 10 | 90 |  |  | 2022. | Izpildīts. Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi. | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.13. | C4.2.1.2. SAM 2.2.3.3. projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā”, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana | VTP4 | 1 455 500 | x | x |  | x | 2025.-2029. | Projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā”, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana: - Kalngalē izveidot gājēju takas ar grants segumu (920 m) un veikt velo novietnes izbūvi, lai novirzītu apmeklētāju plūsmu no jutīgajām piekrastes zonām, paredzēts informācijas stends; - Garciemā atjaunot gājēju tiltiņu (15 m), koka skatu platformu un īstenot smilšu erozijas mazināšanas pasākumu - zaru pinuma ierīkošanu krasta nostiprināšanai (100 m); - Gaujā labiekārtot telšu un ugunskura vietu, kā arī atjaunot Skautu ielas grants segumu ar dubultās virsmas klājumu (2 km), nodrošinot kontrolētu piekļuvi biotopu teritorijām; - Carnikavā izbūvēt koka laipu no Jūras ielas stāvlaukuma jūras virzienā (750 m), izvietot informācijas stendu; - Lilastē atjaunot koka laipu pludmalē (60 m); - Dienvidu Garezerā – ezera A daļas Z piekrastē veikt iekritušas vecas priedes kritalas izvākšanu (koord. 518341/6335770), Vidējā Garezerā - zem ceļa uzbēruma esošās pārāk mazās caurtekas nomaiņu veikt uz atbilstoša lieluma caurteku grāvī starp Vidējo Garezeru un Dienvidu Garezeru, Ziemeļu Garezerā veikt ezera caurteces atjaunošanu, likvidējot aizbērumu starp Ziemeļu Garezera abām daļām. Apēnojuma mazināšana starp Dienvidu Garezeru un Vidus Garezeru. Ar šīm darbībām labvēlīgi tiks ietekmēta visu minēto ezeru biotopu kopējā platība 26,13 ha apmērā. - Sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” tiks īstenotas biotopu apsaimniekošanas aktivitātes. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Rīgas meži”. | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums. |

- VTP5: Efektīva resursu izmantošana

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1. | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | VTP5 | 18 745 112 | x | x |  | x | 2018.-2021. | Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. | APN, ĀVS, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts Ādažu sākumskola. |
| 5.2. | Ā5.1.2.2. Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, Nr.9.2.2.1./15/I/002 ietvaros | VTP5 | (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.) | ~15 | ~85 | x |  | 2021.-2023. | Izpildīts. Sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. | Sociālais dienests, “Ādažu ūdensroze” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts Piešķirti daudz un dažādi pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem. |
| 5.3. | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016) | VTP5 | 1 275 287,12 | 11,45 | 80,36 |  |  | 2021.- 2023. | Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” sniegšanai projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | Ādažu Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts Tika sniegti dažādi pakalpojumi DI projekta ietvaros |
| 5.4. | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | VTP5 | 130 000 | 100 |  |  |  | 2021. | Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. 2025. gadā pirmsskolas grupu skaits samazināts uz 2 grupām, nodrošinot vietu 48 pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Pamatojums: skolas telpu kapacitātes trūkums mācību procesam un grupu nenokomplektēšana ar bērniem. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts ĀVS darbojas pirmsskolas grupas. |
| 5.5. | Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve) | VTP5 | 210 000 (30 000 gadā) | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.6. | C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (SPII “Piejūra”) | VTP5 | 3 500 000 | 100 |  |  |  | 2021. | Izpildīts. Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās. | IJN, APN, Būvvalde, SPII “Piejūra” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.7. | C5.1.2.2. Svītrots (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Ā5.1.2.6. Projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros, projekts Nr.4.2.1.7/1/23/A/012 | VTP5 | 16 000 000 (Būvniecība 15 616 677, t.sk.mēbeles 727 863) | 60,35 | 31,25 | 0,4 | 8 | 2022.-2027. | Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. ERAF finansējums – 5 milj. EUR. Kā liecina Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par Ādažu pilsētā dzimušo bērnu skaitu pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā Ādažu pilsētā piedzima 64 bērni (2014.gadā – 68 bērni, 2015.gadā – 70, 2016.gadā – 69, 2017.gadā – 68, 2018.gadā – 71, 2019.gadā – 82, 2020.gadā – 55, 2021.gadā – 62, 2022.gadā – 51, 2023.gadā – 43), savukārt vidēji 5 gados – 59 bērni. Ādažu pagastā dzimušo bērnu skaits pēdējo 10 gadu laikā bija vidēji 38 bērni gadā un pēdējo 5 gadu laikā – vidēji 43 jaundzimuši bērni gadā (2014.gadā – 20 bērni, 2015.gadā – 25, 2016.gadā – 31, 2017.gadā – 47, 2018.gadā – 38, 2019.gadā – 28, 2020.gadā – 39, 2021.gadā – 42, 2022.gadā – 48, 2023.gadā – 58). Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā vidēji gadā piedzima 53 bērni (2014.gadā – 79 bērni, 2015.gadā – 58, 2016.gadā – 56, 2017.gadā – 59, 2018.gadā – 41, 2019.gadā – 56, 2020.gadā – 56, 2021.gadā – 46, 2022.gadā – 37, 2023.gadā – 40), savukārt vidēji 5 gados – 47 bērni. Dzimušo bērnu skaita izmaiņas ir bijušas mainīgas, tomēr pēdējo 5 gadu laikā rādītājam Ādažu pilsētā bija tendence samazināties par 8% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 4%), Ādažu pagastā palielināties vidēji par 11% gadā (pēdējo 10 gadu laikā – palielinājās vidēji par 15% gadā) un Carnikavas pagastā – palielināties vidēji par 1% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 5%). Saglabājoties līdzšinējām 5 iepriekšējo gadu tendencēm, dzimušo bērnu skaits turpmāko 5 gadu laikā (2028.gadā) Ādažu pilsētā varētu samazināties līdz 29 bērniem gadā, Ādažu pagastā – palielināties līdz 98 bērniem gadā, savukārt Carnikavas pagastā palielināties līdz 43 bērniem gadā. Atbilstoši CSP datiem par bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) pēdējo 5 gadu laikā, Ādažu pilsētā bērnu skaits katru gadu vidēji samazinājās par 1% (2019.gadā – 856 bērni, 2020.gadā – 877, 2021.gadā – 852, 2022.gadā – 871, 2023.gadā – 834), Ādažu pagastā katru gadu šis rādītājs palielinājās vidēji par 1% gadā (2019.gadā – 502 bērni, 2020.gadā – 521, 2021.gadā – 532, 2022.gadā – 543, 2023.gadā – 526), bet Carnikavas pagastā katru gadu vidēji palielinājās par 4% gadā (2019.gadā – 597 bērni, 2020.gadā – 607, 2021.gadā – 612, 2022.gadā – 663, 2023.gadā – 702). Tiek prognozēts, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpmākajos piecos gados Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā, Carnikavas pagastā un Ādažu novadā kopumā būs stabils. Saglabājoties līdzšinējām tendencēm, tiek prognozēts, ka pēc 5 gadiem vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) Ādažu pilsētā būs 811 bērni, Ādažu pagastā – 560 bērni un Carnikavas pagastā – 856 bērni. | APN, P/A “CKS”, IJN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. plānotais vietu skaits iestādē, paredz 24 izglītojamos vienā grupā. Ņemot vērā pēdējās prognozes par bērnu vecumu rindā uz pašvaldības PII, daļa grupu būs piepildītas ar jaunāka vecumposma izglītojamajiem, tātad līdz 20 izglītojamajiem grupā. Ja izglītojamo skaitu nedrīkst mainīt, tad jāparedz papildus personāls. C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās. |
| 5.9. | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | VTP5 | 11 040 932 | 10 186 010 | 746 056 | 108 866 |  | 2021.- 2022. | Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”. | APN, CVS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.10. | C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve | VTP5 | 500 000 | x | x |  | x | 2025.-2027. | Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa. | P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam LEADER projekta ietvaros tiek būvēts 3x3 basketbola laukums un volejbola laukums. |
| 5.11. | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība, soliņu atjaunošana un Carnikavas parka labiekārtošana | VTP5 | 900 000 | x | x |  | x | 2027. | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai, atjaunoti soliņi. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.12. | C5.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | VTP5 | 200 000 | 100 |  |  |  | 2022.- 2023. | Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). | Sociālais dienests | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.14. | C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē) | VTP5 | 2 500 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izbūvēta jauna PII Kalngalē. | IJN, APN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.15. | C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | VTP5 | 6 000 000 | 70 | 30 |  |  | 2027. | Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas vidusskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā iela 20, Carnikavā. | Vadība, CVS, ĀNMS | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. CVS par izaicinājumiem izglītojamo skaita pieauguma dēļ informēja dibinātāju 2025. gada septembra un decembra Attīstības komitejas sēdēs, 2025. gada decembra Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdēs, kā arī 2025. gada decembra Projekta uzraudzības komitejā |
| 5.16. | Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope” | VTP5 | 700 000 | x | x |  | x | 2021.-2026. | Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. |
| 5.17. | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | VTP5 | 2 000 000 | 50 | 50 |  |  | 2027. | Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.18. | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | VTP5 | 80 000 | x |  |  | x | 2023.-2027. | Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze. | ĀNKC | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.19. | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | VTP5 | 1 300 000 | 40 | 60 |  |  | 2025-2027. | Atjaunotas telpas Blusu krogā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Īstenots EJZAF projekts “Blusu kroga atjaunošanas projekta 1. kārta”. 2.kārtas ietvaros atjaunota Blusu kroga dzīvojamā ēka. | APN, CNC | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. CNC darbinieki aktīvi iesaistījās darba grupas darbā, sniedzot viedokli par telpu izmantošanu, kā arī ēkas kultūrvēsturisku vērtību, meklējuši papildus materiālus (koncepcija no 2017.gada utt.), kā arī snieguši konsultācijas par Blusu kroga ēkas vēsturi. |
| 5.20. | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | VTP5 | 80 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. 2024.gadā uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. Ābeļdārzā pārnēsājamo nojumi (vasaras sezonai, kad ir apvienotās grupas). 17 grupu laukumus papildināt/nomainīt ar jaunām rotaļu iekārtām, nojumes aprīkot ar ergonomiskām un viegli pārvietojamām mēbelēm (galdi, krēsli) lai nodrošinātu mācīšanās iespējas svaigā gaisā. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Labiekārtota teritorija- sakopti dzīvžoga krūmi, nozāģēti/apzāģēti koki, kas rada apēnojumu un rada nevajadzīgus izdevumus ēkas apsaimniekošanā. Nojauktas vecās garāžas, nomainīta daļā nožogojuma un nomainīti vārtiņi Skolas ielas pusē. Uzstādīta nojume 17. Grupai, un šūpoles 15. Grupai. Uzlikts drošības nožogojums vienā pusē gar saimniecības piebraucamo ceļu. |
| 5.21. | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | VTP5 | 120 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Atjaunots teritorijas žogs (261 m). Droši, atjaunoti 2 bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. Žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošana. | P/A “CKS”, CPII “Riekstiņš”, IJN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna |
| 5.22. | Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | VTP5 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | 3 grupu telpu kosmētiskais remonts, 3 gaiteņu remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana (izpildīts daļēji). Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās (izpildīts daļēji). 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piešķirti līdzekļi inženierkomunikāciju izbūves projektam 2026.gadā 2025.gadā divu grupu garderobēs veikta grīdas maiņa, skoliņas telpas remonts un vadītājas kabineta remonts. Atjaunots koka grīdu segums 13.grupu nojumēs un nomainīti jumti. Veikta multihalles, mazās zāles un trīs grupu parketa atjaunošana. Neplānoti nomainīts vienas grupas korpusa jumts un veikts cietušo sienu kosmētiskais remonts. |
| 5.23. | C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24. | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem | VTP5 | 150 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes). | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS tiek projektēta lifta un pandusa izbūve |
| 5.25. | Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | VTP5 | 825 000 | x | x |  |  | 2021.-2027. | Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. Īstenots projekts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās” ietvaros. | ĀNPP, P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta projekta īstenošana. |
| 5.26. | C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | VTP5 | 244 554 | 42,42 | 57,58 |  |  | 2025.-2027. | Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. Īstenots projekts Nr. 2.2.2.2/2/25/A/008 “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā”. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana |
| 5.27. | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | VTP5 | 800 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.28. | Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | VTP5 | 100 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti. Dailu skvērs. | APN, PA “CKS”, TPN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenots Mežu dienu projekts. |
| 5.29. | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | VTP5 | 50 000 | x | x |  | x | 2022.-2027. | Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts. | IJN, Izglītības iestādes, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts projekts jauniešu centra izveidei. 09.10.2026. atklāts bērnu un jauniešu centrs Ādažos |
| 5.30. | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | VTP5 | 300 000 | x | x |  |  | 2022.-2027. | Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos. | IJN, Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt Netiek plānoti veidot ciemos. Plānotas mobilā darba aktivitātes. |
| 5.31. | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | VTP5 | 550 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. | P/A “CKS”, Bibliotēka, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.32. | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | VTP5 | 550 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. | PA “CKS” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.33. | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | VTP5 | 3 000 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2027. | Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem. | Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.34. | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | VTP5 | 250 000 | x | x |  | x | 2022.-2027. | Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | APN, IJN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir izveidotas iedzīvotāju padomes, kas pašas spēj funkcionēt un darboties kopienu attīstībā. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros tiek veidots kopienu centrs Ādažos |
| 5.35. | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | VTP5 | 4 000 000 | 50 | 25 | 25 |  | 2027. | Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | IJN | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Skolas patstāvīgi sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm nodrošinot formālo un neformālo nodarbību īstenošanu |
| 5.36. | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | VTP5 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja). | APN, PA “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jūras iela 4, Carnikavā nodots biedrībai. |
| 5.37. | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | VTP5 | 5 000 000 | x |  |  | x | 2027. | Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai. | P/A “CKS”, ANP, CNC | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.38. | Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | VTP5 | 600 000 | 50 | 25 |  | 25 | 2024.-2026. | Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts (4000 m2). Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2025. gads – pabeigta A korpusa un centrālās ieejas fasādes renovēšana. 2025. – turpinās D korpusa renovācija. | P/A “CKS”, ĀVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS D-korpuss siltināšana. |
| 5.39. | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | VTP5 | 1 200 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2022.- 2027. | Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidota futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma Uzstādīti āra vingrošanas elementi. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. Īstenots konkursa “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” projekts “Futbola ģērbtuvju izveidošana Ādažu stadionā”. | ĀVS, Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.40. | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām | VTP5 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2024.-2027. | Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti. | ĀNMS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā situācija saasinājās sakarā ar jauno valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu, izskatīts nepieciešamības ziņojums un virzīts risināšanai vairākos etapos. Uz 2025. gada beigām ir atbrīvota un iekārtota viena telpa ĀNMS vajadzībām Gaujas ielā 33A. |
| 5.41. | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | VTP5 | 1 760 000 | 50 |  |  | 50 | 2021.- 2024. | Izpildīts. Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tika pabeigts 2024.gada sākumā. | Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.42. | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | VTP5 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2026.-2027. | Izveidota sensora telpa KPII – neizmantotās mazā baseina telpas pārbūve (t.sk. ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija) un telpu iekārtošana ar atbilstošiem materiāliem (silto graudu kaste, sensorie materiāli, gaismas, skaņas aparatūra). | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.43. | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | VTP5 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII. | Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 5.44. | C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana | VTP5 | 1 500 000 | x | x |  | x | 2024.-2027. | Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama “Ozolaine” apkārtējā teritorija. | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna |
| 5.45. | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | VTP5 | 2 000 000 | 10 | 50 |  | 40 | 2023.-2027. | Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā. | ĀBVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.46. | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | VTP5 | 12 020 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2025.- 2027. | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām. | Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, Kultūras iestādes, TPN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.47. | Ā5.1.2.10. Svītrots (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.48. | Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos) | VTP5 | 50 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.-2027. | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.49. | Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā) | VTP5 | 50 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.-2027. | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.50. | Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā) | VTP5 | 50 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2026.-2027. | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.51. | Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.52. | Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”.) | VTP5 | 512 898 | 15 |  | 85 |  | 2021.-2022. | Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”: veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “A” un “B” korpusos. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.53. | Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Jaunparks) | VTP5 | 50 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 5.54. | Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “C” korpusa siltināšana) | VTP5 | 240 000 | x |  |  | x | 2022. | Izpildīts. Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “C” korpusa siltināšana”. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.55. | Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS) | VTP5 | 182 000 | x |  |  | x | 2022.- 2023. | Izpildīts. Īstenots projekts “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā”. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.56. | Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “A” un “B” korpusa siltināšana) | VTP5 | 350 000 | x |  |  | x | 2023.-2025. | Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusa siltināšana”. 09.2023. uzsākta “B” korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt “A” korpusa siltināšanu. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.57. | Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana) | VTP5 | 1 280 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana. 2025. gadā pabeigta centrālās daļas atjaunošana. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažos | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.58. | Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana (Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās) | VTP5 | 350 000 | x |  |  | x | 2026.-2030. | Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII “Strautiņš” grupiņās. | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.59. | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | VTP5 | 300 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide). | P/A “CKS” | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.60. | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai | VTP5 |  | x |  |  |  | 2022.-2023. | Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai. | P/A “CKS”, IJN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.61. | Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos | VTP5 | 20 000 000 | x | x |  | x | 2023.-2027. | Veikti publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā. Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde 1.-9. klasei un sporta infrastruktūra Ādažos. Izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestādes ēka Ādažu pilsētā vismaz 800 skolēniem (ar iespēju tur nodrošināt mācības 1000 vietām), paredzot tajā patvertni. | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei. |
| 5.62. | Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | VTP5 |  | x |  |  | x | 2027. | Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas. | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Papildus īstenošanas vietu- moduļu, kurus iespējams īrēt- tiks izskatīti kontekstā ar jaunas iestādes būvniecības projektu |
| 5.63. | Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”) | VTP5 |  | x |  |  |  | 2024. | Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”: veikta D korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “D” korpusā un pārejās. | ĀVS, P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.64. | Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, Nr.5.1.1.3/1/23/A/029 | VTP5 | 506 600 | x | x |  |  | 2024.-2026. | Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums. |
| 5.65. | Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve | VTP5 | 244 554 | x | x |  |  | 2023.-2027. | Izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā ir sagatavots un iesniegts projekta pieteikums šķiroto atkritumu laukuma izbūvei Laivu ielā 12, Carnikavā. 2026. gadā paredzēta laukuma izbūve. |
| 5.66. | Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | VTP5 | 600 000 | 100 |  |  |  | 2027. | Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga). | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.67. | Ā5.1.2.15. Kadagas PII “Mežavēji” ēkas paplašināšana | VTP5 | 867 600 | x |  |  | x | 2027. | Izbūvēta fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā. | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.68. | Ā5.1.2.16. Pagaidu mācību īstenošanas vietu (pārvietojamu moduļu) izveide pie izglītības iestādēm | VTP5 | 648 800 | x |  |  | x | 2025. | Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kā arī uzsāktu remonta darbus esošajās izglītības iestādēs (Ādažu PII “Strautiņš” un Ādažu vidusskolā), nepieciešams nodrošināt pagaidu mācību īstenošanas vietas blakus attiecīgajām izglītības iestādēm. Izbūvēti 2 pārvietojami, labiekārtoti moduļi - pagaidu mācību īstenošanas vietas (katru 24 bērniem). | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei. |
| 5.69. | Ā5.1.3.11.7. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS inženierkomunikāciju nomaiņa / rekonstrukcija) | VTP5 | 2 300 000 | x | x |  | x | 2024.-2027. | Nomainītas esošās Ādažu vidusskolas inženierkomunikācijas (eloktroinstalācija, ūdensapgāde, siltumapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija). Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” otrās kārtas ietvaros “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai Ādažu novadā”, Id. Nr. 4.2.1.5/2/25/I/008. | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.70. | Ā5.1.3.11.8. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS aktu zāles remonts, modernizācija) | VTP5 | 225 000 | x |  |  | x | 2025.-2027. | Veikts Ādažu vidusskolas aktu zāles remonts, kā arī akustikas, apskaņošanas un apgaismošanas ierīkošana. | ĀVS, APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 5.71. | Ā5.1.3.11.9. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Lifta ierīkošana ĀVS) | VTP5 | 250 000 | x |  |  | x | 2026. | ĀVS izbūvēts 1 lifts. Nodrošināta vides pieejamība, labiekārtojot ietvju pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. | ĀVS, APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.72. | C5.1.3.25. Siguļu PII “Piejūra” āra teritorijas labiekārtošana | VTP5 | 68 000 | x |  |  | x | 2026.-2027. | Bērnu sporta laukuma izveide SPII “Piejūra” un Ādažu novada bērniem (īpaši Siguļu, Gaujas un Upmalas ciemu ģimenēm). Dabas koncertzāles izveide Siguļu PII “Piejūra”. | SPII “Piejūra” | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 5.73. | C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana | VTP5 | 19 868 | x | x |  |  | 2024. | Izpildīts. Pie Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekts tiek veikts biedrības “Jūras Zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”. | APN, ĀNMS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.74. | Ā5.1.2.17. Sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra ēkas izbūve Ādažos | VTP5 | 1 500 000 | x |  |  |  | 2027. | Izveidota jauna ēka sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra vajadzībām, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. | Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Pašvaldība seko līdzi projektu iespējām līdzekļu piesaistīšanai. |
| 5.75. | Ā5.1.2.18. Pašvaldības pansionāta ierīkošana | VTP5 |  | x |  |  |  | 2027. | Pārbūvēta infrastruktūra, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. | Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Šobrīd nav infrastruktūras, kuru pielāgot. |
| 5.76. | C5.1.3.27. LEADER projekta “Sporta laukuma ierīkošana Garciemā” īstenošana | VTP5 | 48 400 | 47 | 53 |  |  | 2025.-2027. | Sporta laukuma ierīkošana Garciemā: 3x3 basketbola laukuma, pludmales volejbola laukuma un gājēju celiņa izveidošana. | APN, Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. |

- VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpilde statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1. | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | VTP6 | 128 465 |  |  |  | 100 | 2017.-2021. | Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 6.2. | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | VTP6 | 100 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai. | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 6.3. | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu | VTP6 | 100 000 | x |  |  | x | 2022.-2027. | Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). | P/A “CKS”, ĀVS, KPII | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļas nomainītas iekšejās telpās vecas lampas uz LED lampam. Nav piesaistītas trešās puses finansejums. |
| 6.4. | Ā6.1.2.3.1. Svītrots (28.11.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos”, Nr. 2.1.3.1/1/24/A/019 īstenošana | VTP6 | 3 080 000 | 21,41 | 78,59 |  |  | 2024.-2027. | Īstenots 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos” īstenošana. Būvprojektā “Krastupes ielas pārbūves” paredzēto risinājumu ieviešana, t.sk., Krastupes ielas un tai piegulošās teritorijas Podniekos projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana (t.sk., esošo lietusūdens savākšanas sistēmu atjaunošana un vides pielāgošana klimata pārmaiņām; kompleksi risinājumi peldvietu noturībai pret klimata pārmaiņām veicināšana; ilgtspējīgas “zaļās” un “zilās” infrastruktūras atjaunošana un attīstība, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām; nepieciešamās ūdensaimniecības infrastruktūras, elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūve un esošo vājstrāvu tīklu pārbūve, jaunizveidotās un atjaunotās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšanai; ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīta civilās aizsardzības nodrošinājuma iegāde un izveide), būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. | APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek projekta īstenošana. |
| 6.6. | C6.3.1.6. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Kalngalē” īstenošana | VTP6 | 1 000 000 | 25,01 | 74,99 |  |  | 2025.-2029. | Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Vanagu ielu visā tās garumā un pārbūvēt esošo stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Kalngale”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu no Slokas ielas līdz dzelzceļa stacijai. | APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums. |
| 6.7. | C6.3.1.7. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garciemā” īstenošana | VTP6 | 1 110 000 | 25,01 | 74,99 |  |  | 2025.-2029. | Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt dzelzceļa stacijai “Garciems” piegulošā stāvlaukuma ar cietā seguma virskārtu. Lai veicinātu iedzīvotājus pārvietoties virzienā uz dzelzceļa staciju un piegulošo stāvlaukumu, plānots pārbūvēt Mežciema ielas posmu no autoceļa P1 līdz Āpšu ielai, izbūvējot infrastruktūru arī mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem (gājēji un velobraucēji). | APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums. |
| 6.8. | C6.3.1.8. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garupē” īstenošana | VTP6 | 932 222 | 25,01 | 74,99 |  |  | 2025.-2029. | Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt piekļuves ceļu no autoceļa P1 līdz stacijai piegulošai teritorijai, kur plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, izbūvēt ietvi un apgaismojumu paralēli jaunbūvējamam ceļa posmam un savienojošā posmā, lai nodrošinātu ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Garupe”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu gar Vētru ielu. | APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums. |
| 6.9. | C6.3.1.9. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Carnikavā” īstenošana | VTP6 | 490 000 | 15 | 85 |  |  | 2025.-2029. | Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Kalmju ielu no Ojāra Vācieša ielas līdz Neļķu ielai, atjaunot esošās uzejas kāpnes uz perona teritorijas no Stacijas ielas puses, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Carnikava”. Kā arī, ņemot vērā dzelzceļa stacijas “Carnikava” apmeklētāju skaitu, plānots atjaunot stacijas teritorijai piegulošās tualetes iekštelpas. | APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums. |
| 6.10. | C6.3.1.10. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Gaujā” īstenošana | VTP6 | 650 000 | 25,01 | 74,99 |  |  | 2025.-2029. | Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt ietvi gar Skautu ielu no Dzirnupes ielas līdz Ostvalda ielai, izbūvēt ietvi un apgaismojumu no dzelzceļa stacijas Gauja līdz Malienas ielai, tai skaitā paredzēt slīpu nobrauktuvju izbūvi no peroniem (katrā pusē vienu). Lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi dzelzceļa stacijai plānots pārbūvēt Dzirnupes ielu paredzot arī gājēju un velobraucēju infrastruktūru un apgaismojumu – plānots realizēt izstrādāto Dzirnupes ielas projektu. Veicot iedzīvotāju pārsēšanos no privātā auto uz vilcienu, plānots attīstīt auto stāvvietas tiešā dzelzceļa tuvumā gar Skautu ielu. | APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums. |
| 6.11. | C6.3.1.11. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Lilastē” īstenošana | VTP6 | 400 000 | 25,01 | 74,99 |  |  | 2025.-2029. | Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Lilaste”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi gar Lilastes ielu no dzelzceļa stacijas savienojuma līdz Ziemeļu ielai. | APN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums. |

- VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.205. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.1. | Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”) | VTP7 | 2 958 721 | 47,92 | 45,71 | 6,38 |  | 2020.-2021. | Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 7.2. | Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos”) | VTP7 | 1 668 123 | 15 | 85 |  |  | 2024.- 2027. | Īstenots projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos” publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā “Jaunkūlas”. SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. Tiek īstenotas 3 projekta kārtas. Projekta 1. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi no Rīgas gatves (600 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu, tajā skaitā ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT) izbūvi un UKT izbūvi Plostnieku ielai (192 m) un Veckūlu ceļa posma (130 m), ar pieslēgumu esošai sūkņu stacijai. Projekta 2. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi līdz Plostnieku ielai (192 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu. Projekta 3. kārtā plānots veikt Veckūlu ceļa posma (130 m) pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtojumu. | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots projekts. |
| 7.3. | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 2.posms un IV kārta) | VTP7 | 3 800 000 | x | x | x | x | 2025.-2027. | Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 m3 dnn III kārtā un par 500 m3 diennaktī – IV kārtā. Samazināti attīrītajos notekūdeņos paliekošā fosfora un slāpekļa apjomi. | SIA “Ādažu ūdens”, ĀND | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šis “NAI jaudas palielināšana par 800 m3 dnn III kārtā: - pilnībā pabeigts 2023.gadā. Šis tiek īstenots pašlaik. Noslēgts līgums ar CFLA par līdzfinansējumu un tiek īstenots projektēšanas/būvniecības darbu iepirkums. |
| 7.4. | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | VTP7 | 500 000 | x | x |  |  | 2027. | Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums. | P/A “CKS”, APN | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 7.5. | Ā7.2.2.2. Zinātniskā centra izveide | VTP7 | 4 000 000 | 50 | 25 | 25 |  | 2027. | Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
| 7.6. | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | VTP7 | 140 000 |  | 85 |  | 15 | 2021.-2022. | Izpildīts. Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 7.7. | Ā7.1.1.2. Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažu novadā | VTP7 | 11 750 000 | x | x |  | x | 2025.-2029. | Īstenots projekts Ādažu novada Ādažos, Stapriņos un Birzniekos SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. Plānots īstenot šādas aktivitātes: - Laveru ceļa uzlabošana (Ādažu lidlauka piekļuve), - Paralēlceļu izbūve gar A1 (Stapriņos), - Ceļu infrastruktūras attīstība Smilgu ielā (Ādažos). | APN, P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošana nav uzsākta. |
| 7.8. | Ā7.1.5.7. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros | VTP7 |  |  | x |  | x | 2026. | 6 objektos uzstādītas no Saules enerģijas iegūtās elektroenerģijas ražošanas jaudas >400 KW kopapjomā. | SIA “Ādažu ūdens” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. Skatīt 2.1.1.6 izpildi. |

- VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.205. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8.1. | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | VTP8 | 70 000 | 90 |  |  | 10 | 2021.-2027. | Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. | IJN,Izglītības iestādes, IJN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots PII Piejūra |
| 8.2. | Ā8.1.4.1. Novada metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažu novadā | VTP8 | 250 000 | x |  |  | x | 2024.- 2026. | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | IJN, vadība | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ESF projektā “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” (Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001), kurš tiek īstenots novadā no 2025.gada augusta, paredzēta Metodiskā atbalsta sistēmas izveide katrā novadā atsevišķi līdz 2027. gadam. |
| 8.3. | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | VTP8 | 80 000 |  |  |  | 100 | 2022.-2027. | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Izglītības iestādes, IJN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 8.4. | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | VTP8 | 80 000 |  |  |  | 100 | 2021.-2027. | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Izglītības iestādes, IJN | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 8.5. | Ā8.1.2.4. Svītrots (25.04.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ā8.1.1.11. 4.2.1.5. pasākuma projekta “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai” īstenošana Ādažu novadā, 2. kārta | VTP8 | 1 437 246 | 15 | 85 |  |  | 2025.-2027. | Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” otrās kārtas ietvaros. Projekta ietvaros ĀVS veikta vispārējo mācību telpu pārbūve un atjaunošana, gaiteņu un sanitāro mezglu pārbūve un atjaunošana, iekštelpu inženiertīklu pārbūve, āra lifta izbūve, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu pārbūve un atjaunošana, aprīkojuma iegāde dabaszinātņu klasēm. Veikta teritorijas labiekārtošana pie ĀVS. Projekta ietvaros CVS veikta mācību vides uzlabošana un mācību procesa nodrošināšanai paredzētā aprīkojuma iegāde. | APN, IJN | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums. |

- VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9.1. | Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | VTP9 | 100 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. | Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir iespēja saņemt nodarbības DAC Ādažu Ūdensroze, kā arī tiek apmaksāti pakalpojumi līdz 1500 euro gadā. |
| 9.3. | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | VTP9 | 50 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti. | Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.4. | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | VTP9 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem. | P/A “CKS”, Sociālais dienests | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Finansējums līdz 5000 euro paredzēts katru gadu 2 mājokļu pielāgošanām pēc SN. |
| 9.5. | C9.1.1.5. Svītrots (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Ā9.1.1.3. Svītrots (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | VTP9 | 300 000 |  |  |  | 100 | 2022.- 2024. | Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra. | PSIA “Ādažu slimnīca” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.8. | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | VTP9 | 60 000 |  |  |  | 100 | 2023.-2024. | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas. | PSIA “Ādažu slimnīca” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.9. | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija | VTP9 | 50 000 |  |  |  | 100 | 2023.-2025. | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju. | PSIA “Ādažu slimnīca” | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.10. | Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā | VTP9 | 41 022 |  | 82 | 18 |  | 2023.-2025. | Tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem. | Sociālais dienests, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ietvaros 2025. gadā pielāgoti 2 mājokļi. Projekta gala ziņojums 2026. gadā tiek vērtēts CFLA. Priekšlikums veikt izmaiņas AP, precējot pasākuma gala termiņu. |

- VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10.1. | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | VTP10 | 116 000 | x | x |  | x | 2021. | Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase. | Sporta nodaļa | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 10.2. | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | VTP10 | 500 000 | 70 | 20 |  | 10 | 2023.-2027. | Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBEŅI”. | Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 10.3. | C10.1.1.1. Jauna skeitparka ierīkošana Carnikavā | VTP10 | 185 000 | 100 |  |  |  | 2025.-2027. | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase. | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |

- VTP11: Novada kultūrvides attīstība

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |

- VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12.1. | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | VTP12 | 140 000 | x | x |  | x | 2022.-2027. | Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. ĀVS tiek īstenotas pasākumu un interešu izglītības programmu ietvaros. | IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tradicionāli radošās darbnīcas CNC notiek Ziemassvētku priekšvakarā, arī 2025. gadā darbnīcas notika gan CNC telpās, gan arī Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, darbnīcas notiek arī izstādes atklāšanas pašakumos, un vienmēr, arī 2025. gadā – Muzeju nakts pasākumā. Šogad unikālā darbnīca bērniem par arheoloģijas atradumiem notika Eiropas Arheoloģijas dienu ietvaros CNC pagalmā, šim pasākumam tika izveidota speciāla smilšu kaste. Darbnīcas notika arī Talkas pasākuma noslēgumā (sadarbībā ar CKS). |
| 12.2. | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | VTP12 | 140 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā “Ozolaine” tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros. | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, NVO | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.3. | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001) | VTP12 | 187 923 |  | 85 | 15 |  | 2021.-2023. | Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā. | APN, pašvaldības iestādes | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 12.4. | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | VTP12 | 80 000 | x | x | x |  | 2021.- 2027. | Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana. | ITN, P/A “CKS”, ĀNPP | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.5. | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | VTP12 | 300 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Ieviestie pasākumi vienreizējam pabalstam daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem, kā arī ikmēneša ēdināšanas pabalsti par trešo un katru nākamo bērnu. | Sociālais dienests, Senioru biedrības, IJN | Carnikavas, Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piešķirti pakalpojumi un pabalsti noteiktajām mērķa grupām. |
| 12.6. | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046) | VTP12 | 117 962 (2017.-2023.) |  | 85 | 15 |  | 2021.-2023. | Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvarosplānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.”. | APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 12.7. | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem | VTP12 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai. | Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO, IJN | Carnikavas, Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.8. | Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts Nr. 4.1.2.2/1/24/I/012 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā”) | VTP12 | 200 001 | 13 | 87 |  |  | 2024.-2029. | SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”. | PN, pašvaldības iestādes | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025.gadā īstenots 321 pasākums. |
| 12.9. | Ā12.3.1.2. Projekta “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā”, Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 īstenošana | VTP12 | 274 878 | 41 232 | 233 646 |  |  | 2025.-2027. | Īstenots projekts “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā”, Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 kura ietvaros Ādažu novadā izveidotas 5 patvertnes. | APN, CKS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |

- VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13.1. | Svītrots (22.12.2025.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X | VTP13 | 60 000 |  | 100 |  |  | 2022.-2027. | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskāa apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana. | APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

- VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14.1. | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | VTP14 | 20 000 000 | x |  | x |  | 2021.-2027. | Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1. | P/A “CKS”, TPN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.2. | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | VTP14 | 2 400 000 |  |  |  | x | 2024.- 2025. | Izpildīts. Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km). | P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.3. | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | VTP14 | 970 067 | 30 | 70 (LIFE) |  |  | 2019.-2021. | Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. | APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.4. | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | VTP14 | 85 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”. 2024. gadā uzsākta sadarbība ar RSU, RSU Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju - studentu prakses vietas nodrošināšanai un mācībspēka piesaistē. | IJN, Izglītības iestādes, CNC | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS 2025. gadā uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbības iespējām padziļināto kursu īstenošanai. CNC sagatavo, pilnveido muzejpedagoģiskās programmas. 2025. gada kopā ar etnogrāfijas studentiem aktīvi piedalījās klimata pārmaiņu ietekmes uz dabu un kultūrvēsturi diskusijā, ko rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Regulāri piedalāmies studentu organizētajās aptaujās un intervijās (tiešsaistē vai klātienē). |
| 14.5. | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | VTP14 | 60 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | IJN, Izglītības iestādes | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CVS ir uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbību padziļināto kursu īstenošanai. |
| 14.6. | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vietas izveide | VTP14 | 50 000 | x |  |  | x | 2024.-2027. | Ierīkota bioloģisko atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vieta. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| 14.7. | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru | VTP14 | 70 000 | 50 |  |  | 50 (VUGD) | 2023.-2024. | Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā). | ĀNPP | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| 14.8. | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | VTP14 | 1 000 000 | 25 | 75 |  |  | 2027. | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | IJN, Izglītības iestādes | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.9. | Ā14.1.2.14. Svītrots (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10. | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | VTP14 | 3 000 000 | x |  |  | x | 2023.-2027. | Atjaunots Iļķenes ceļš. | Aizsardzības ministrija | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.11. | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | VTP14 | 2 500 000 |  |  | 100 |  | 2021.- 2025. | Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos. | P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.12. | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | VTP14 | 2 500 000 | x |  |  | x | 2027. | Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos. | P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 14.13. | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | VTP14 | 3 916 599 | x | x | x |  | 2021.- 2023. | Izpildīts. Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –“Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām uzņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicina vietējo uzņēmumu atpazīstamību. | APN, CNC | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.14. | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | VTP14 | 272 638 | 20 | 80 |  |  | 2022.-2025. | Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. Katru gadu tiek īstenots šis projekts, arī 2025. gadā ir jauns sadarbības līgums. | ĀVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Priekšlikums veikt izmaiņas AP Investīciju plānā, precizējot projekta īstenošanas termiņu. |
| 14.15. | Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros | VTP14 | 150 000 | 20 | 80 |  |  | 2023.-2026. | Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā. | APN, PA “CKS” | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
| 14.16. | Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks” | VTP14 | 344 000 |  | 80 |  | 20 | 2023.-2026. | Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites. | APN, CNC | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas gaitā piedalījāmies vairākos biedrības “Jūras Zeme” organizētajos Gaujas lejteces un Emajogi stratēģijas izstrādes pasākumos gan klātienē, gan tiešsaistē, tostarp apsekošanās, diskusijās un darba grupās. |
| 14.17. | C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | VTP14 | 148 680 |  | 100 |  |  | 2019.-2022. | Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību. | APN | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.18. | Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā | VTP14 |  |  | x |  |  | 2023.-2026. | Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60. | NĪN, APN | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SIA “Kadagas Nami” pārdotie 3 NĪ Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 zemesgrāmatā 11.12.2025. apvienoti vienā NĪ ar zemes vienības adresi: Elīzes iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. |
| 14.19. | Ā14.1.10.15. Svītrots (28.11.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.20. | Ā14.1.1.22. Svītrots (28.11.2024.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.21. | Ā14.1.9.3. Sadarbība INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas finansētā projekta “Upesceļi II” īstenošanā | VTP14 | 40 550 | 10 | 80 | 10 |  | 2024.-2027. | Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem u.c.). Projekta ietvaros ir plānoti atpūtas un rekreācijas infrastruktūras uzlabojumi Ādažu pagastā un Carnikavā. | APN, CNC | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas ietvaros kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un pieejamības speciālistiem no apvienības ‘Apeirons’ veikta publisko ūdeņu apsekošana, izvērtējot pieejamības risinājumus un nepieciešamos uzlabojumus Ādažu pagastā un Carnikavā. |

- VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15.1. | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | VTP15 | 70 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. | Vērtēšanas komisija | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 15.2. | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | VTP15 | 280 000 (40 000 gadā) | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma “C15.1.2.1.” ietvaros. | Vērtēšanas komisija, APN | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, no kuriem tika īstenoti 22. |
| 15.3. | C15.1.2.1. Svītrots (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | VTP15 | 70 000 | 100 |  |  |  | 2021.-2027. | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. | Vērtēšanas komisija | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 15.5. | Ā15.1.2.3. Svītrots (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. | Ā15.1.3.1. Pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss | VTP15 | 210 000 | x |  |  |  | 2025.-2027. | Lai veicinātu Ādažu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Ādažu novada administratīvās teritorijas attīstībā un šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un tā atbilstību iedzīvotāju interesēm, tiek īstenots pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss. Projekti tiek īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās: 1) Ādažu pilsētā, 2) Ādažu novada ciemos, kuros ir 1000 un vairāk iedzīvotāju un 3) Ādažu novada ciemos līdz 1000 iedzīvotājiem. | Vērtēšanas komisija | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2025. gadā iesniegti 13 projektu pieteikumi, no tiem 8 izvirzīti iedzīvotāju balsošanai. Atbalstīti un tiks īstenoti 4 projekti. |
| 15.7. | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | VTP15 | 235 0000 (~25 000 gadā) | x |  |  |  | 2021.-2027. | Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti. | APN Sociālais dienests, ĀNKC, IJN | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdzekļi tiek piešķirti katru gadu, no 2026.gada 19 000 euro. 2025. gadā atbalstīti 6 iniciatīvu projekti. Saimnieciskās darbības veicēji tiks atbalstīti ESF projektā “Skola kopienā” |

- VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Indikatīvās projekta izmaksas, EUR | Finansējuma avoti, % |  |  |  | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots | Izpildes statuss uz 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pašvaldības finansējums | ES fondu finansējums | valsts finansējums | cits finansējums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16.1. | Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (pedagogu motivācijai) | VTP16 | 1 500 000 | 100 |  |  |  | 2022. | Izpildīts. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai. | IJN, Izglītības iestādes | Ādažu, Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.2. | C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai) | VTP16 | 180 000 | 100 |  |  |  | 2022.-2027. | Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem. Pedagogu piesaiste no citiem novadiem. | IJN, Izglītības iestādes | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 16.4. | C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana) | VTP16 | 277 153 | 10 |  |  | 90 | 2021.-2022. | Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaiteņu informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktņu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.). | CVS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.6. | C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvaltātes uzlabošana) | VTP6 | 350 000 | 10 |  |  | 90 | 2022. | Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums. | CVS | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.7. | Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)) | VTP16 | 45 000 | 100 |  |  |  | 2023. | Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis. | ĀNPP | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.8. | Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)) | VTP16 | 81 837,88 | 100 |  |  |  | 2024. | Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis. | ĀNPP | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.9. | Ā16.1.1.3.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (skolēnu autobusa iegāde) | VTP16 | 121 000 | x |  |  | x | 2023. | Izpildīts. Iegādāts 1 skolēnu autobuss 30 vietām. | P/A “CKS” | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.10. | Ā16.1.1.3.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību priekšmetu kabinetu apmēbelēšana, mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana ĀVS) | VTP6 | 300 000 | x |  |  | x | 2025.-2026. | Kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, līdzekļiem. Interaktīvās tāfeles 40 gab., STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai. | ĀVS | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 16.11. | Ā16.1.1.3.5. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana CVS) | VTP6 | 300 000 | x |  |  | x | 2026.-2027. | Veco datoru utilizācija, jaunu datoru iegāde; tehnoloģiju un STEM priekšmetu mācību materiālu papildināšana. 100 stacionārie un portatīvie datori mācību procesa nodrošināšanai, 30 interaktīvās tāfeles, STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai. | CVS | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 16.12. | Ā16.1.1.3.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Multifunkcionāla IKT risinājuma ieviešana un aprīkojuma iegāde PII “Strautiņš”) | VTP16 | 68 000 | x |  |  | x | 2026. | Grupu telpu ierīkošana ar interaktīviem ekrāniem, projektoriem un citām tehnoloģijām. | PII “Strautiņš” | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |
| 16.13. | Ā16.1.1.3.7. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (ĀVS mācību klašu apmēbelēšana) | VTP16 | 250 000 | x |  |  | x | 2026. | Iegādātas mobilas, viegli pārvietojamas, ergonomiskas mēbeles. | ĀVS | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g. |

Tekstā izmantotie saīsinājumi:

| AM | - Aizsardzības ministrija |
| --- | --- |
| AP | - Attīstība programma |
| APN | - Attīstības un projektu nodaļa |
| A1 | - valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)) |
| ĀBJSS | - Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| ĀBVS | - Ādažu Brīvā Valdorfa skola |
| ĀNKC | - Ādažu novada Kultūras centrs |
| ĀNMS | - Ādažu novada Mākslu skola |
| ĀNP | - Ādažu novada pašvaldība |
| ĀNIEKRP | - Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. |
| ĀPII | - Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde |
| ĀNPP | - Ādažu novada pašvaldības policija |
| ĀVS | - Ādažu vidusskola |
| BJIC | - Bērnu un jauniešu interešu centrs |
| CNC | - Carnikavas Novadpētniecības centrs |
| CPII | - Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde |
| CPP | - Carnikavas pašvaldības policija |
| CSS | - centralizētā siltumapgādes sistēma |
| CVS | - Carnikavas vidusskola |
| dnn | - diennakts |
| EPC | - energoefektivitātes pakalpojuma līgums |
| EPS | - energopārvaldības sistēma |
| ES | - Eiropas Savienība |
| ESF | - Eiropas Sociālais fonds |
| EUR | - eiro |
| GRT | - garīga rakstura traucējumi |
| gs. | - gadsimts |
| IAS | - ilgtspējīgas attīstības stratēģija |
| IJN | - Izglītības un jaunatnes nodaļa |
| ITN | - Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
| ĪADT | - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas |
| JIN | - Juridiskā un iepirkumu nodaļa |
| km | - kilometrs |
| km3 | - kubikkilometrs |
| KPII | - Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde |
| LAD | - Lauku atbalsta dienests |
| LIAA | - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LIFE | - Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā |
| LR | - Latvijas Republika |
| LV | - Latvijas valsts |
| m | - metrs |
| MK | - Ministru Kabinets |
| NAI | - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NBS | - Nacionālie bruņotie spēki |
| NĪ | - Nekustamais īpašums |
| NĪN | - nekustamā īpašuma nodoklis |
| NĪNo | - Nekustamā īpašuma nodaļa |
| Nr. | - numurs |
| NVO | - nevalstiskā organizācija |
| P/A “CKS” | - pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss” |
| PII | - pirmsskolas izglītības iestāde |
| PPP | - publiskā privātā partnerība |
| PSIA | - pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| P1 | - valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži) |
| RPR | - Rīgas plānošanas reģions |
| RV | - rīcības virziens |
| SAN | - Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| SAM | - specifiskais atbalsta mērķis |
| SIA | - sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| SPII “Piejūra” | - Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra” |
| SVID | - stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze |
| TEN-T | - (Trans-European Transport Network) Eiropas transporta tīkls |
| TIC | - tūrisma informācijas centrs |
| TP | - Tehniskais projekts |
| TPN | - Teritorijas plānošanas nodaļa |
| t.sk. | - tai skaitā |
| u.c. | - un citi |
| u.tml. | - un tamlīdzīgi |
| utt. | - un tā tālāk |
| VKKP | - Valsts kultūrkapitāla fonds |
| VRG | - vietējā rīcības grupa |
| VSIA | - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| VUGD | - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| VTP | - vidēja termiņa prioritāte |

Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.