LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2026. gada 26. februārī 								Nr. 77

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 26. jūnija lēmumā

Nr. 265 “Par dalību projektā “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls, 2. kārta” attīstot staciju “Carnikava””

Ar Ādažu novada pašvaldības domes 26.06.2025. lēmumu Nr. 265 “Par dalību projektā “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls, 2. kārta” attīstot staciju “Carnikava”” (turpmāk – Lēmums) konceptuāli tika atbalstīta pašvaldības dalība projektā “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls, 2. kārta, attīstot teritoriju pie dzelzceļa stacijas “Carnikava”” (turpmāk – Projekts).

Projekta ietvaros paredzēta arī apvienotā gājēju – veloceliņa izveide, kas savienotu Carnikavu ar Ādažiem, sasaistot arī ar AS “Latvijas valsts ceļi” izstrādes stadijā esošo būvprojekta “A/c A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži), a/c P1 Rīga – Carnikava – Ādaži un Rīgas gatves pagarinājuma divlīmeņu šķērsojums” teritoriju un pašvaldības īstenoto projekta “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”” teritoriju, izbūvējot apvienoto gājēju un velo celiņu 2,5 m platumā 3,6 km garā posmā. Sākotnēji tika paredzēta veloceliņa izbūve 3 km posmā, jo tālāko savienojumu ar Mobilitātes punktu pie stacijas “Carnikava” bija paredzēts nodrošināt pa esošajām gājēju ietvēm.

Izvērtējot situāciju dabā, kur esošās gājēju ietves ir 1,4-1,6 m platas, tika secināts, ka tas nav pietiekami vienlaicīgai gājēju un velo plūsmai, tāpēc ir lietderīgi papildināt Projekta aktivitāti ar esošo gājēju ietvju pārbūvi par apvienoto gājēju – velo celiņu 0,6 km garā posmā.

Lai iekļautu iepriekš minētās pārbūves izmaksas Projekta attiecināmajās izmaksās, ir nepieciešams palielināt Projekta sākotnējās plānotās izmaksas par 348 780.00 euro, veicot grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par dalību projektā “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls, 2. kārta”, attīstot staciju “Carnikava””.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu, 73. panta ceturto daļu, kā arī pašvaldības Projektu uzraudzības komisijas 20.02.2026. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par dalību projektā “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls, 2. kārta”, attīstot staciju “Carnikava”” lemjošajā daļā:

  - izteikt 1., 3 un 4. punktu jaunā redakcijā:

“1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2. pasākumā “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls”, attīstot teritoriju pie dzelzceļa stacijas “Carnikava”, ar plānoto indikatīvo finansējumu 2 187 280.00 euro (t.sk., 1 640 241,27 euro ERAF finansējums un 547 038,73 euro pašvaldības finansējums).

3. Iekļaut Projekta izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta tāmes projektā 76 314,70 euro (ERAF finansējums), 2027. gadā 422 193,06 euro (t.sk., 316 602,58 euro ERAF finansējums, 105 590,48 euro pašvaldības līdzfinansējums), atlikušo finansējumu plānojot pēc fakta 2028. un 2029. gada budžetos.

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības un ERAF priekšfinansējuma daļu līdz 711 062,00 euro (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši sešdesmit divi euro, 00 euro centi), paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē vai komercbankā ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes nosacījumiem:

4.1. aizņēmuma izņemšana vidējā termiņā, sākot ar 2028. gadu;

4.2. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi;

4.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2029. gada martu;

4.4. pamatsummas atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

- Pašvaldības izpilddirektora vietniecei veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks					G. Miglāns

attīstības jautājumos

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU