LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2026. gada 26. martā									Nr. 88

Par atteikšanos no dalības Plūdu projektā

Ādažu novada pašvaldības dome 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 503 “Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi””, paredzot konceptuālu dalību minētajā pasākumā ar projektu “Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts).

Ar domes 2026. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 36 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 503” Projekta īstenošanai tika noteikts kopējais finansējums 8 190 540 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 5 692 725 euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 2 497 815 euro apmērā.

Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji tika noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 31. janvāra rīkojumu Nr. 84 “Par projektu ideju priekšatlasi un to iesniedzējiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi”” un 2025. gada 22. decembra grozījumiem minētajā rīkojumā.

Projekta īstenošana bija paredzēta laika posmā no 2024. gada līdz 2029. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 274 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 31. punkta 31.6. apakšpunktu Projekta īstenošanai, pašvaldībai bija jānodrošina, ka nekustamais īpašums, kurā paredzētas Projekta darbības, ir Projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā visā Projekta īstenošanas laikā, attiecīgās īpašuma vai valdījuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī pēc noslēguma maksājuma veikšanas – vismaz 50 gadus, ievērojot atjaunojamo, pārbūvējamo un izbūvējamo dambju kalpošanas laiku, tiek nodrošinātas tiesības piekļūt zemesgabaliem un veikt tajos infrastruktūras uzlabošanas darbus.

Ar pašvaldības 2024. gada 29. janvāra rīkojumu Nr. ĀNP/1-6-1/24/13 “Par Plūdu projekta darba grupas izveidi” izveidotā darba grupa izvērtēja alternatīvos ieceres risinājumus. Izvērtēšanas gaitā tika secināts, ka, īstenojot jebkuru no risinājumiem, būs nepieciešams arī to nekustamo īpašumu īpašnieku saskaņojums, kuri kategoriski iebilst pret Projekta ieceri un nepiekrīt zemes izpētes darbu veikšanai, tostarp liedzot piekļuvi projektētājiem, tādējādi objektīvi padarot Projekta īstenošanu par neiespējamu.

Ņemot vērā, ka Projekta īstenošanas gaitā tika mainīts plānotais trasējums, Klimata un enerģētikas ministrija ar 2025. gada 4. decembra vēstuli Nr. 1-13/3212 “Par Plūdu projekta iesniegšanas sagatavošanu” lūdza pašvaldību informēt par Projekta ideju ieceri tos iedzīvotājus, kuru nekustamie īpašumi pēc precizētā risinājuma saglabājas plūdu riska zonā. Pašvaldība ar 2026. gada janvārī un februārī nosūtīja attiecīgajiem iedzīvotājiem informatīvas vēstules.

Līdz 2026. gada 27. februārim pašvaldībā tika saņemti 32 iesniegumi, tai skaitā, viens kolektīvais iesniegums ar 42 parakstiem, kuros izteiktas pretenzijas pret ieceri un lūgums atcelt plānotās Projekta darbības.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 274 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noteiktajām prasībām, pašvaldības Projektu uzraudzības komisijas 20.02.2026. un Attīstības komitejas 11.03.2026. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Izbeigt Ādažu novada pašvaldības dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākumā “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ar projektu “Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā”.

- Atzīt, ka Projekta īstenošana nav iespējama, ņemot vērā:

  - nekustamo īpašumu īpašnieku kategorisku iebildumu pret Projekta ieceri un atteikumu nodrošināt piekļuvi zemes vienībām zemes izpētes darbu veikšanai;
normatīvajos aktos noteikto prasību par īpašuma vai valdījuma tiesību nodrošināšanu un nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz visu Projekta īstenošanas un ilgtspējas periodu;

  - objektīvu neiespējamību rast alternatīvu risinājumu, kas nebūtu saistīts ar tiem pašiem nekustamajiem īpašumiem.

- Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļai sagatavot un domes priekšsēdētājam nosūtīt vēstuli Klimata un enerģētikas ministrijai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai un Centrālo finanšu un līgumu aģentūrai par šo lēmumu un veikt nepieciešamās darbības Projekta izbeigšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes:

  - 28.12.2023. lēmumu Nr. 503 “Par dalību specifiska atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi”;

  - 27.06.2024. lēmumu Nr. 258 “Par Plūdu projekta tālāku virzību”;

  - 27.02.2025. lēmumu Nr. 76 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 503 “Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi””;

  - 29.02.2026. lēmumu Nr. 36 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 503 “Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākumā 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi””.

- Pašvaldības izpilddirektora vietniecei organizēt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks					G. Miglāns

attīstības jautājumos

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU