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1. [bookmark: _Hlk117004533]Alternatīvie risinājumi pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām 2 programmā.
1. "Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ādažu novadā" (Dz.Vītoliņš)
SANĀKSMES GAITA
		0. Alternatīvie risinājumi pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām 2 programmā


(I.Vanka-Krilovska, L.Balode)
L.BALODE informē par izskatītajiem risinājumiem projektā par pašvaldības pielāgošanos klimata pārmaiņu programmā, kā pirmo alternatīvu rosina virzīt Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma posmu (“Korande”) Carnikavas pagastā ~150 m; (0,095 ha) risinājums (rievsiena un akmens krāvums) un Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma posmu ~244 m pie Carnikavas dzelzceļa tilta, t.sk. pludmales labiekārtošana (0,57 ha). Kopējais finansējums ap 1 593 973 EUR, no kura pašvaldības izmaksas 15 %, kā arī rievsienas un zemes iegādes izmaksas, kopā ap 928 973 EUR. Kopējā platība 0.665 ha.
Kā otru projekta ideju var pieteikt esošā Laveru aizsargdambja D-1 virskārtas atjaunošanu Laveros, Carnikavas pagastā. Kopējais finansējums 1 658 824 EUR, no kura pašvaldības finansējums 248 824 EUR. Kopējā platība 1.41 ha.
Kā trešo projekta ideju var pieteikt Gaujas ielas posma lietus ūdens savākšanas sistēmas uzlabošanu (Gaujas iela 33A). Kopējais finansējums 1 294 118 EUR, no kura pašvaldības finansējums 1 294 118 EUR. Kopējā platība ap 1.1 ha.
Kā ceturto projekta ideju var pieteikt Carnikavas ciemā Smilšu ielas zaļās zonas sakārtošanu. Kopējais finansējums 800 000 EUR, no kura pašvaldības finansējums 120 000 EUR. Kopējā platība ap 0.68 ha.
KOMISIJA debatē par iespējamo projekta aktivitāšu skaitu un ierobežojumiem, iesniegšanas termiņiem, attiecināmajām izmaksām, salīdzina projekta risinājumu praktiskos ieguvumus, par piemērotākiem tālākai virzīšanai izvēloties Laveru un Smilšu ielas projektus.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN gatavot lēmuma projektu par dalību projekta “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" otrās projektu iesniegumu atlases kārtā, izvirzot Laveru poldera aizsargdambja un Ādažu centra aizsargdambja atjaunošanu un Carnikavas ciema Smilšu ielas ūdensteču un ūdenstilpju tīrīšanu un organizēt tā izskatīšanu domes ārkārtas sēdē š.g. 3. jūnijā.
		0. Par projektu “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ādažos”


(Dz.Vītoliņš)
Dz.VĪTOLIŅŠ informē par projekta mērķi, termiņu, pakalpojumiem. Plānots projektā iesaistīt ap 30 bērniem, sniedzot dažāda veida nodarbības, ar mērķi - uzlabot bērnu komunikācijas, sociālas un uzvedības prasmes, samazinot sociālās atstumtības un izolācijas risku bērniem un viņu ģimenēm. Provizoriskās projekta izmaksas sastāda 255 780 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 38 367 EUR (17 000 EUR sociālā dienesta budžets, 21 367 EUR dienas aprūpes centra budžets). Uz projekta ieviešanas pasākumiem būs nepieciešama personāla piesaiste ārpakalpojuma sniegšanai. 
KOMISIJA debatē par šobrīd pieejamiem pakalpojumiem, speciālistiem, inventāru un telpu nodrošinājumu.
S.VĪTOLA informē, ka lielākā daļa projektam nepieciešamā inventāra jau ir pieejama.
S.MŪZE aicina lēmumprojektā norādīt finanšu līdzekļu plānotos avotus.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN gatavot lēmuma projektu par pašvaldības dalību projektā un organizēt tā izskatīšanu domes ārkārtas sēdē š.g. 3. jūnijā.
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