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		0. Par Blusu kroga projekta gaitu


(A.Zariņš)
A.ZARIŅŠ informē par projekta “Blusu kroga atjaunošanas projekta 1. kārta” rīcībā EJZAF M4.1. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanas un izmantošanas iniciatīvas” mērķi un grozījumu veikšanas kārtību. Piedāvā risinājumus projekta turpināšanai - izsludināt atkārtotu būvdarbu iepirkumu vai atteikties no projekta īstenošanas. Patreiz nav zināms, kad varētu tikt izsludināts nākamais projektu konkurss. Izsaka priekšlikumu izsludināt atkārtotu Blusu kroga būvniecības iepirkumu, pēc piedāvājumu saņemšanas lemt par to vai turpināt īstenot Blusu kroga saimniecības ēkas atjaunošanas projektu.
KOMISIJA precizē specifikācijas izmaiņas, debatē par projekta kopējo sadārdzinājumu. 
A.KRASTIŅŠ rosina izsludināt iepirkumu, norādot iepirkuma summu, un kopumā veikt visas nepieciešamās aktivitātes projekta īstenošanai.
Ģ.DUBKĒVIČS ierosina atkārtotu iepirkumu nesludināt, paredz piedāvājumu ievērojamo sadārdzinājumu saistībā ar projekta īso termiņu. Tā kā nav indikāciju par iespējami zemāku piedāvājumu iespēju, iepirkumu un administratīvā resursa laika patēriņš nebūtu adekvāts.
KOMISIJA debatē par iespēju projektu dalīt, par budžeta lietderīgu izpildi un riskiem, kas var iestāties, norādot cenas un termiņus.
K.MIĶELSONE aicina APN sazināties ar LAD un biedrību “Jūras zeme” termiņa pagarināšanai, kā arī noskaidrot laika grafiku nākamajam projektu konkursam.
KOMISIJA NOLEMJ:  atbalstīt atkārtota iepirkuma izsludināšanu, norādot cenas un termiņus.
Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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