   

Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols
Ādažos, 2026. gada 30. jūnijā			  			Nr. ĀNP/1-7-5/26/12
	
Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: G.Miglāns, S.Mūze, I.Pērkone, E.Kāpa, L.Bernāns, Ģ.Dubkēvičs
Nepiedalās:	I.Krastiņš	
Uzaicināti: 	A.Zariņš, A.Plūksna
Protokolē: 	G.Porietis
Sēde notiek: 	Klātienē un attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	Sākās plkst. 11.00 un tika slēgta plkst.11.30
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(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē, ka ārtelpas labiekārtošanai sākotnēji tika asignēti ap 90 000 EUR, taču iepirkumā saņemtais lētākais cenas piedāvājums ir ap 150 000 EUR. Izskatot pretendenta tāmi, paredzams, ka definējot izslēdzamos darbus, cenu būtu iespējams samazināt vēl par aptuveni 20 000 EUR, kas būtu samērīgi vidējām tirgus cenām.
KOMISIJA debatē par labiekārtošanas darbu salāgošanu ar ēkas siltināšanas darbiem un konstatē, ka tos nav iespējams veikt vienlaicīgi, jo ēkas siltināšanas pakalpojumam vēl nav noslēdzies apvienotais projektēšanas un būvdarbu iepirkums, respektīvi, ēkas siltināšanas darbi varētu tiks uzsākti vien 2027. gada pavasarī, bet ārtelpas darbus – 2026. gada rudenī.
KOMISIJA NOLEMJ:   Uzdot APN iesniegt atzinumu pašvaldības Iepirkumu komisijai par izslēdzamajiem darbiem ārtelpas labiekārtošanai.

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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