   

Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols
Ādažos, 2026. gada 24. jūlijā			  							Nr. 16
	
Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: G.Miglāns, S.Mūze, E.Kāpa, L.Bernāns, Ģ.Dubkēvičs, I.Krastiņš	
Nepiedalās:	I.Pērkone
Uzaicināti: 	I.Vanka-Krilovska, S.Ruģēna, I.Jankovskis
Protokolē: 	I.Krūzmane
Sēde notiek: 	Klātienē un attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	Sākās plkst. 08.15 un tika slēgta plkst.09.00
[bookmark: _Hlk68767904][bookmark: _Hlk92449248]DARBA KĀRTĪBA 
1. [bookmark: _Hlk117004533]Par “LEADER” projektu idejām
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		1. Par “LEADER” projekta idejām


(I.Vanka-Krilovska)
I.VANKA-KRILOVSKA iepazīstina ar biedrības “Jūras Zeme” stratēģijā noteiktajām rīcībām, uz kurām tiek gatavoti pieteikumi.
1) S.RUĢĒNA rosina rīcībā “1.2. Infrastruktūras, kas nepieciešama piekrastes resursu ilgtspējīgai izmantošanai attīstība, pilnveide un izveide” veikt atpūtas vietas un peldvietas labiekārtošana pie Dzirnezera. 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 20 583 EUR (18 524.70 EUR  t.sk., pašvaldības 2 058 EUR). Plānotie darbi: piekrastes attīrīšana no augiem, piekrastes zonas pludmales zonas ierīkošana ar grants segumu 50 m3, smilts klājums 50 m3, laipu uz pontoniem uzstādīšana 50 m. Projekta kopējās izmaksas 42 275.00EUR, no kurām neattiecināmās izmaksas sastāda 21 691.78EUR.
KOMISJA rosina realizēt projektu bez laipas sadaļas, lai iekļautos finansējumā. Laipas sadaļa var tikt realizēta citos projektos.
2) S.RUĢĒNA rosina rīcībā “3.1. Risinājums, kas veicina vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanu piekrastes ciemos” veikt vides apziņu veicinošu informatīvo norāžu uzstādīšanu dabas parkā «Piejūra». Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 10 000 (t.sk., pašvaldības 1 000 EUR). Plānotie darbi: izvietot aptuveni 55 zīmes. Projekta kopējās izmaksas 6 902.50 EUR.
Ģ.DUBKĒVIČS rosina Kalngalē un Lilastē iekļaut papildu zīmes. Aicina izskatīt izmantotās piktogrammas, lai tās atbilst Eiropas formātam, aicinot izmantot tikai piktogrammas bez dabas parka “Piejūra” āpša attēla.
3) A.ZARIŅŠ rosina rīcībā “3.2. Iniciatīva, kas veicina zvejas vai kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanu piekrastes ciemos” veikt koka kuteru nojumes izbūvi Carnikavas novadpētniecības centra teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 20 000 EUR (t.sk., pašvaldības 2 000 EUR). Nojumes izbūves faktiskās plānotās izmaksas sastāda 20 000 EUR.
4) A.ZARIŅŠ rosina rīcībā “4.1. Zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanas un izmantošanas iniciatīvas” veikt ārtelpas informatīvā stenda uzstādīšanu Carnikavas novadpētniecības centrā. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 7 780 EUR EUR (t.sk., pašvaldības 778 EUR). Plānotās stenda uzstādīšanas izmaksas sastāda 7780 EUR.
5) G.DUNDURE rosina rīcībā “3.3. Ciemu un apkaimju pilnveide un kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos” veikt Publiski pieejama dzeramā ūdens  brīvkrāna izveidi Alderos pie Kanāla ielas sākotnēji plānotā volejbola laukuma ierīkošanas vietā ar mērķi iekļauties finansējumā. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 13 607 EUR (t.sk. pašvaldības 1 360.70 EUR). Faktiskās izmaksas dzeramajam ūdenskrānam, t.sk. caurdures izveidei (16 m): 13 607 EUR. Volejbola laukuma izbūves izmaksas sastādītu 20 500 EUR. 
KOMISJA rosina volejbola laukuma izveides ideju pieteikt līdzdalības budžetā.
6) I.VANKA-KRILOVSKA rosina rīcībā “5.1. Infrastruktūras, kas nepieciešama elektrotransporta vai velotransporta izmantošanai izveide un attīstība piekrastēs zonās” ierīkot apgaismojumu veloceļam Rīga – Carnikava posmā Carnikava – Garupe 1.8 km garumā, uzstādot aptuveni 48 apgaismes stabus. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 80 000 (t.sk., pašvaldības 8 000 EUR). Faktiski nepieciešamais finansējums 135 000 EUR. (EJZAF 72 000 euro, pašvaldība 63 000 euro). Pašvaldības finansējums nepieciešams 63 000 euro.
KOMISIJA precizē, ka pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” budžetā ir naudas līdzekļi visa apgaismojuma projekta izstrādāšanai līdz Vanagu ielai un pirmā posma izbūvei, diskutē par projekta sadalīšanu lotēs, lai būvniecības gaitā var rīkoties atkarībā no pieejamiem finanšu līdzekļiem.
7) DZ.VĪTOLIŅŠ rosina rīcībā “5.2. Infrastruktūras, kas nepieciešama velotransporta izmantošanai, izveide un attīstība Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos” ierīkot velo apkopes stendus Ādažu novadā divās lokācijās. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 5 000 (t.sk., pašvaldības 500 EUR). Faktiski nepieciešamais finansējums 5000 EUR.
KOMISIJA NOLEMJ: Uzdot APN gatavot lēmumu projektus pieteikumu izskatīšanai domes sēdē š.g. 30. jūlija.
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