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Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: G.Miglāns, S.Mūze, I.Pērkone, E.Kāpa, L.Bernāns, Ģ.Dubkēvičs, I.Krastiņš	
Nepiedalās:	Nav
Uzaicināti: 	A.Plūksna, A.Zariņš, L.Bernāns
Protokolē: 	I.Krūzmane
Sēde notiek: 	Klātienē un attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	Sākās plkst. 11.00 un tika slēgta plkst.11.30
[bookmark: _Hlk68767904][bookmark: _Hlk92449248]DARBA KĀRTĪBA 
1. [bookmark: _Hlk117004533]Par projekta “Blusu kroga atjaunošanas projekta 1.kārta” turpmāko gaitu.
SANĀKSMES GAITA
		1. Par Par projekta “Blusu krogs” turpmāko gaitu


(A.Zariņš)
E.KĀPA informē, ka projekta iepirkumā ir saņemts tikai viens piedāvājums..
I.PĒRKONE norāda, ka dokumentu iesniegšana tiks kavēta vairāk kā 2 mēnešus, var tikt piemērota finanšu korekcija 100% apmērā. 
Ģ.DUBKĒVIČS rosina informēt ne tikai Lauku atbalsta dienestu, bet arī biedrību “Jūras zeme” par atteikšanos no projekta un pārrunāt turpmāko finanšu līdzekļu apgūšanas iespējas.
KOMISIJA diskutē par ēkas patreizējo statusu un tās iespējamo pielietojumu nākotnē. Precizē, ka projektēšana tika segta no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Diskutē par finanšu korekcijas apmēru un termiņiem.
KOMISIJA NOLEMJ: 
1) Uzdot APN precizēt Lauku atbalsta dienestā projekta izbeigšanas nosacījumus.
2) Uzdot APN sagatavo domes lēmuma projektu par pašvaldības dalības izbeigšanu projektā un organizēt tā izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē 15.07.2026.
3) Uzdot APN organizēt tikšanos ar biedrību “Jūras zeme” par pašvaldības dalību turpmākajos projektos. 

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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